**Информация**

**о ходе реализации республиканского плана мероприятий по наведению порядка на земле в первом полугодии 2017 года**

Во исполнение поручений Главы государства и Правительства Республики Беларусь, постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2015 г. № 428 «О некоторых вопросах наведения порядка на земле» в республике принят и реализуется ряд организационных и практических мер по благоустройству и наведению надлежащего порядка на территориях населенных пунктов и организаций всех форм собственности, улучшению их санитарного состояния и устранению фактов бесхозяйственности.

**Пункт 1. Благоустройство (обустройство) и содержа­ние (эксплуатация) территорий и объектов** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы и организации, срок – в течение года).

В рамках данного задания проведена следующая работа:

обустроено 716 придомовых территории многоэтажной жилой застройки, включая детские игровые и спортивные площадки;

произведена посадка 47,873 тыс. штук деревьев и 84,446 тыс. штук кустарников на дворовых территориях при многоэтажной жилой застройке и иных территориях;

устроено и отремонтировано 953 контейнерных площадки для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов;

установлено и отремонтировано 3 059 контейнеров для сбора отходов, в том числе 2 438 – для раздельного сбора отходов;

отремонтировано 1 057,823 тыс.м2 улично-дорожной сети;

устроено, реконструировано и отремонтировано 231,7142 га газонов.

**Пункт 2. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы и организации, срок – в течение года).

В рамках данного задания проведена следующая работа:

установлены и отремонтированы ограждения на 393 животноводческих фермах и комплексах;

отремонтировано 92 объекта хранения навоза и навозосодержащих сточных вод;

заасфальтирована территория 37 животноводческой фермы и комплексов и подъездных путей к ним;

обустроено, ограждено, установлены информационные указатели на 218 площадках для временного хранения металлолома, 190 площадках для временного хранения изношенных шин и на 38 площадках временного хранения отработанного масла;

проведен ликвидационный тампонаж 12 неиспользуемых артезианских скважин;

отремонтировано 305 павильонов артезианских скважин;

установлено и отремонтировано 240 ограждений первого пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин;

снесено 185 непригодных и неэксплуатируемых здания и сооружения сельскохозяйственных организаций, рекультивировано и вовлечено в хозяйственный оборот 39,77 га освободившихся после сноса данных объектов земель;

распахано и вовлечено в хозяйственный оборот 3 861,87 га пустующих сельскохозяйственных земель.

**Пункт 3. Регулирование распространения и численности борщевика Сосновского путем скашивания ручным и механическим способами** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы и организации, срок – апрель-октябрь).

Мероприятия по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского путем скашивания ручным и механическим способами выполнены на площади 1 555,903 га, а также с применением пестицидов на площади 760,07 га.

**Пункт 4. Поддержание в надлежащем состоянии территорий и объектов вдоль автомобильных и железных дорог** (исполнители: Минтранс, местные исполнительные и распорядительные органы, срок – в течение года).

Организациями и обособленными структурными подразделениями Белорусской железной дороги ведется постоянная работа по благоустройству и наведению порядка на закрепленных территориях и производственных объектах, в том числе сельскохозяйственных. Организована работа по сбору и вывозу отходов на станциях, остановочных пунктах, вокзалах, производственных базах и прилегающих к ним территориях. За отчетный период на специализированные предприятия по захоронению отходов вывезено 809,2 тонн отходов. Выявлено и ликвидировано 40 мест несанкционированного размещения отходов.

Работы по удалению отходов, валежной древесины, сухостойных и находящихся в аварийном состоянии деревьев в полосе отвода железной дороги выполнены на протяжении 729,6 км.

В защитных насаждениях, произрастающих в пределах полосы отвода железной дороги, удалены сухостойные деревья и деревья, находящиеся в аварийном состоянии, угрожающие падением на путь, устройства связи и электроснабжения, в количестве 9,7 тыс. шт., проведено кронирование деревьев в количестве 1,1 тыс. шт.

Кроме того, в полосе отвода железной дороги и закрепленных территориях в первом полугодии 2017 г. выполнены следующие работы:

покрашено и промаркировано напольное оборудование 2 357 шт. устройств сигнализации, централизации и блокировки, напольное оборудование 1 849 шт. громкоговорящего оповещения, 101 762 шт. сигнальных и путевых знаков;

благоустроены и отремонтированы 18 остановочных пунктов;

отремонтированы пассажирские платформы на 11 станциях;

отремонтированы 24 производственных и административных здания, сооружения, фасадов зданий жилой застройки, а также благоустроены прилегающие к ним территории;

покрашены железобетонные и металлические заборы общей площадью 5 274 м2;

демонтирован дома, признанный непригодным для проживания на станции Парафьянов, несанкционированное строение и аварийное неэксплуатируемое здание кузницы на станции Крулевщизна;

получены разрешения на ликвидацию неэффективно используемых объектов: трех стрелочных переводов на станциях Барборов, Кацуры и трех железнодорожных переездов направления Василевичи - Калинковичи - Лунинец;

высажено 10 543 шт. цветочной рассады, 967 шт. саженцев деревьев и кустарника;

установлено 24 контейнера для раздельного сбора отходов.

Республиканскими предприятиями автомобильных дорог на постоянной основе проводится работа по наведению порядка и поддержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог, а также полосы их отвода.

Дорожными службами осуществляется ежедневное патрулирование дорог и уборка отходов, также проводятся санитарные дни по наведению порядка на территориях производственных баз и прилегающих территориях. Регулярно проводятся рейды по выявлению несанкционированных мест размещений отходов и их ликвидация, организован сбор и вывоз отходов с остановочных пунктов и стоянок автотранспорта.

В первом полугодии 2017 г. республиканскими предприятиями автомобильных дорог выявлено и ликвидировано 96 мест несанкционированного размещения отходов в полосе отвода; проведена очистка землеполотна и полосы отвода от 2,5 тыс. тонн отходов; с автобусных остановок удалено 980 тонн отходов; организована вырубка в установленном порядке сухих и поврежденных деревьев, дикорастущих кустарников.

**Пункт 5. Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда** (исполнители: Минлесхоз, срок – в течение года).

В отчетном периоде лесохозяйственными организациями в целях поддержания в надлежащем состоянии территорий лесного фонда проведены:

санитарные рубки и уборка захламленности в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах (лесах I группы), в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям на площади 23 150,7 га;

уборка отходов в лесном фонде, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям с площади 3 432,5 га.

**Пункт 6. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мест и зон отдыха на водных объектах** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы и организации, срок – в течение года).

К летнему сезону обустроено и отремонтировано 1 679 существующих мест и зон отдыха на водных объектах, включая установку (ремонт) малых архитектурных форм, информационных знаков, контейнеров для сбора отходов и других элементов благоустройства.

Создано и обустроено 13 новых мест и зон отдыха на водных объектах.

**Пункт 7. Поддержание в надлежащем состоянии, обустройство особо охраняемых природных территорий** (исполнители: республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы, иные организации, срок – в течение года).

Обустроено 142 существующих зоны и места отдыха, туристических стоянок в национальных парках и заказниках, включая установку (ремонт) малых архитектурных фор, контейнеров для сбора отходов, устройство кострищ (мангалов) и других элементов благоустройства.

Создано и обустроено 13 новых зоны и мест отдыха на данных территориях.

**Пункт 8. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, а также захоронений в местах массовой гибели гражданского населения** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, иные организации, срок – в течение года).

Все мемориальные комплексы, места боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, захоронений в местах массовой гибели гражданского населения обустроены и приведены в надлежащее состояние к 9 мая 2017 г.

Работы по восстановлению, ремонту ограждений, установке контейнеров для сбора отходов, ремонту тротуаров, пешеходных улиц, площадей, дорожек и иных переходов, установке малых архитектурных форм выполняются при необходимости в течение года.

**Пункт 9. Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда, воинских частей, общевойсковых полигонов и иных объектов военной инфраструктуры Минобороны** (исполнители: Минобороны, срок – в течение года).

В отчетном периоде организациями, подчиненными Минобороны, проделана следующая работа:

проведены санитарные рубки и уборка захламленности в лесах, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям на площади 540,3 га;

снесено 6 непригодных и неэксплуатируемых здания и сооружения;

проведены работы по скашиванию сорной растительности на территориях организаций Минобороны на площади 1 196,3 га;

установлено (отремонтировано) 8,5 тыс. м2 ограждений.

**Пункт 10. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий мест погребения** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы и организации, срок – в течение года).

Проведены работы по устройству (ремонту) ограждений, оборудованию площадок для сбора отходов, установке контейнеров для сбора отходов, сносу аварийных деревьев на территории 1 305 мест погребения.

**Пункт 11. Поддержание в надлежащем санитарном и техническом состоянии, рекультивация полигонов (мини-полигонов) отходов и прилегающих к ним территорий** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы и организации, срок – в течение года).

Рекультивировано 100 выведенных из эксплуатации мини-полигонов, а также проведены работы устройству обваловки (ограждений), подбуртовке и уплотнению отходов, а также по очистке прилегающих территорий и подъездных путей к 1 032 объектам захоронения отходов и проводятся на постоянной основе в течение года.

**Пункт 12. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий садоводческих товариществ, гаражных и иных потребительских кооперативов** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы и организации, срок – в течение года).

Проведены работы по обустройству площадок, в том числе контейнерных для временного хранения отходов, установке контейнеров для сбора отходов на территории 554 садоводческих товариществ, в гаражных кооперативах установлено 80 контейнеров для сбора отходов.

**Пункт 13. Содержание, эксплуатация и рекультивация внутрихозяйственных карьеров, используемых для добычи общераспространенных полезных ископаемых** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, республиканские органы государственного управления и иные организации, срок – в течение года).

Проведена рекультивация 72 отработанных внутрихозяйственных карьеров, используемых для добычи общераспространенных полезных ископаемых, на площади 80,43 га.

**Пункт 14. Реконструкция и восстановление мелиоративных систем** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, иные организации, срок – в течение года).

Проведены реконструкция и восстановление 63 участков мелиоративных систем общей площадью 9 401,9 га.

**Пункт 15. Внесение органических удобрений в целях восстановления плодородия почв** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, иные организации, срок – в течение года).

В целях восстановления плодородия почв сельскохозяйственными организациями внесено свыше 38,4 млн. тонн органических удобрений.

**Пункты 16, 17 Лесовосстановление на гарях в границах лесного фонда и лесоразведение на развеваемых песках, склонах, оврагах в границах лесного фонда** (исполнители: Минлесхоз, срок – март-октябрь).

Лесохозяйственными организациями, подчиненными Минлесхозу, в отчетном периоде работы по лесовосстановлению на гарях, а также по лесоразведению на развеваемых песках, склонах, оврагах в границах лесного фонда выполнены на площади 394 га и 10 га соответственно.

 **Пункт 18. Проведение инвентаризации радиационно опасных земель** (исполнители: МЧС, местные исполнительные и распорядительные органы, срок – в течение года).

В первом полугодии текущего года Гомельским и Могилевским облисполкомами проводилась работа по инвентаризации радиационно опасных земель.

По результатам инвентаризации на территории Могилевской области 32,5 тыс. га земель переведены в состав земель лесного фонда, 3,9 тыс. га – в земли запаса, 0,9 тыс. га находится в составе земель населенных пунктов, 6,7 тыс. га – в ведении сельскохозяйственных организаций. В Быховском, Кировском, Климовичском, Могилевском районах все радиационно опасные земли переданы в состав лесного фонда. Из переданных в земли запаса радиационно опасных земель около 3 тыс. га земель планируется перевести в состав земель лесного фонда.

В Гомельской области проведена инвентаризация 14,3 тыс. га радиационно опасных земель, из которых 2,5 тыс. га в последующем могут быть возращены в сельскохозяйственный оборот.

Работа по реализации данного мероприятия будет продолжена, принятие дополнительных мер не требуется.

**Пункты 19, 20. Обустройство строительных площадок, включая устройство временных ограждений строительных площадок, установку паспортов строительных объектов, схем движения транспорта и др. в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области строительной деятельности, обеспечение наличия мест временного хранения строительных отходов и их своевременного вывоза** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, иные организации, срок – в течение года).

Данные работы выполняются по мере необходимости в течение года.

Так, в Волковысском и Слонимском районах Гродненской области на 4 строительных площадках выполнены работы по устройству временных ограждений, установке паспортов строительных объектов, схем движения транспорта и других в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области строительной деятельности, а также обустроено 8 мест временного хранения строительных отходов.

**Пункт 21. Размещение на интернет-сайтах перечней магистральных улиц непрерывного движения, магистральных улиц общегородского значения и других улиц, к устройству временных ограждений строительных площадок которых, в соответствии с решениями местных исполнительных и распорядительных органов, предъявляются повышенные требования** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, срок – в течение года).

Информация о размещении на интернет-сайтах местных исполнительных и распорядительных органов перечней магистральных улиц непрерывного движения, магистральных улиц общегородского значения и других улиц, к устройству временных ограждений строительных площадок которых, в соответствии с их решениями предъявляются повышенные требования, ответственными исполнителями не представлялась.

**Пункты 22, 23. Обеспечение информационного сопровождения в средствах массовой информации реализации мероприятий по наведению порядка на земле, размещение социальных видеороликов, наружной рекламы (бигбордов) по вопросам наведения порядка на земле, в том числе раздельного сбора отходов** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, Минприроды, Мининформ, Белтелерадиокомпания, иные государственные органы и организации, срок – в течение года).

В отчетном периоде продолжено информационное сопровождение реализации мероприятий по наведению порядка на земле в следующих теле- и радиопередачах:

телеканал «Беларусь 1», телеканал «Беларусь 24» – «Новости», «Панорама», «Новости региона», «Новости. Центральный регион», «Твой город», «Доброе утро, Беларусь!»;

первый национальный канал Белорусского радио – «Новости», «Радиофакт», «Постфактум», «Актуальный микрофон», «Для тех, кто дома», «Утро с Белорусским радио», «Такой день», «Акценты», «Деловой радиопортал», «Своя земля»;

радиостанция «Столица» – «Новости».

Основными темами освещения были:

благоустройство территорий населенных пунктов и сельскохозяйственных объектов;

поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда, зон отдыха на водных объектах;

обустройство мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений времен Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Информационное сопровождение вопросов наведения порядка на земле также на регулярной основе обеспечивается региональными СМИ.

Так, в отчетном периоде на страницах печатных периодических изданий опубликовано более 80 статей данной тематики, подготовленных специалистами Брестского областного комитета, горрайнспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды, озвучено 43 радиопередачи, осуществлено 26 выступлений на телевидении.

В Витебской области по вопросу санитарного содержания территорий проведено 37 выступлений по региональному телевидению, 36 – по городскому, районному и ведомственному радио, опубликовано 98 статей в городских и районных газетах, а также соответствующая информация по благоустройству и содержанию территорий населенных пунктов размещена на сайтах санитарно-эпидемиологических учреждений. В печатных СМИ созданы специальные рубрики по вопросам наведения порядка на земле и благоустройству населенных пунктов: «Благоустройство», «За чысціню насяленных пунктаў», «Гаспадарчы падыход», «Быть хозяином на земле», «Наведем порядок вместе», «На контроле у власти», «Там, где мы живем» и другие.

Активное освещение вопросов благоустройства и наведения порядка на земле в региональных СМИ, на сайтах облисполкома и райисполкомов продолжено и в Гомельской области. Материалы на данную тематику в печатных изданиях опубликованы под рубриками «Благоустройство», «За чистоту и порядок», «С любовью к природе», «Экалагiчнае выхаванне», «Актуально», «Облик города», «Общество», «К сведению населения», «В центре внимания» и др. Проводимые мероприятия освещены в информационных сюжетах телепрограмм «Навiны рэгiёну», «Рэпарцёр», «Моя Гомельщина» и «Диалог».

По вопросам наведения порядка на земле на территории Минской области в отчетном периоде специалистами территориальных органов Минприроды опубликовано 156 статей в печатных изданиях, проведено 45 выступлений на радио и 20 на телевидении. Специалистами госсаннадзора опубликовано 145 статей в печатных изданиях, принято участие в 29 выступлениях по телевидению, проведено 230 выступлений по радио, размещено 328 пресс-релизов на официальных сайтах учреждений.

Региональными печатными и электронными СМИ Могилевской области активно освещаются вопросы благоустройства населенных пунктов области и наведения надлежащего санитарного порядка на земле. На новостном портале Mogilevnews.by, в областных газетах «Могилевские ведомости», «Зямля i людзi» материалы данной тематики размещаются под рубриками «Официально», «Общество», «Регион», «Актуально» и др. В районных и городских газетах в рубриках «Благоустройство», «Наведем порядок», «Час мясцовы», «Актуально», «Обратная связь», «Прием граждан», «Время местное», «Прямая линия», «Открытый диалог», «Личное мнение» постоянно публикуются материалы о наведении порядка на земле. Данные рубрики и тематические страницы выходят на постоянной основе. В них затрагиваются вопросы проведения субботников, других мероприятий по благоустройству и наведению порядка. Отдельное внимание уделяется местам несанкционированного размещения отходов и мерам борьбы с ними, уборке территорий, сносу ветхих зданий и сооружений. Телерадиокомпания «Могилев» постоянно освещает данную тематику через теле- и радиопередачи «Прямая линия», «Деревенька», «Новости-регион», «Днями», «Специальный репортаж» и др.

СМИ г. Минска (ЗАО «Столичное телевидение», «Радио-Минск», газетами «Минский курьер» и «Вечерний Минск») также проводится систематическая работа по освещению вопросов наведения порядка на земле и благоустройства территорий населенных пунктов. Сюжеты по данной теме ежедневно выходят в программах «Столичного телевидения», «24 часа», «Столичные подробности», «Большой город», а также в еженедельном итоговом выпуске «Неделя». По вопросам организации и проведения в столице месячника по уборке и благоустройству территорий в Мингорисполкоме 21 марта 2017 г. прошел брифинг с участием представителей всех ведущих СМИ (БелТА, «СТВ», «БТ», «Минский курьер», «Вечерний Минск», «Радио-Минск», радио «Мир», «Народная газета» и другие), по результатам которого вышли сюжеты на телевидении, были опубликованы статьи. Ряд материалов, посвященный теме наведения порядка на земле и благоустройства территорий, опубликован в газетах «Вечерний Минск» и «Минский курьер», среди которых как отдельные публикации, так и материалы ежемесячных тематических выпусков «Городское хозяйство», «Облик столицы», «Городские хлопоты» и другие. На главной странице официального интернет-портала Мингорисполкома создана специальная рубрика «Вместе сделаем город чище! Месячник по благоустройству», где еженедельно размещаются отчеты о проводимых мероприятиях на территориях районов города. Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды на постоянной основе организовано широкое освещение в СМИ вопросов связанных с наведением порядка и обустройством территорий г. Минска, путем выхода информационных сюжетов на телеканалах «СТВ», ОНТ, БТ, размещения их на новостной ленте Агентства «Минск-новости», на интернет-порталах Tut.by, Interfax.by, БелТА, в эфире «Радио Минск», «Радио столица» в FM-диапазоне. За отчетный период комитетом на соответствующую тематику в печатных изданиях размещено 62 статьи, проведено 18 выступлений на телевидении, проведено 3 пресс-конференции по вопросам наведения порядка.

Продолжено информационное сопровождение реализации мероприятий по наведению порядка на территории военных городков, соединений и воинских частей, военных полигонов на телевидении на канале БТ-1 в телевизионной программе «Арсенал» ГУ «Телекомпания «ВоенТВ» Министерства обороны Республики Беларусь», а также в печатных СМИ (газета «Белорусская военная газета. Во славу Родины», «Заря над Бугом»).

В первом полугодии Минприроды в рамках реализации проектов международной технической помощи создан и размещен на центральных телеканалах республики социальный видеоролик «Отработанные масла» о сборе отработанных масел.

Минприроды также налажена работа по размещению наружной социальной рекламы (информационных щитов, бигбордов) в местах с большим потоком людей на тему наведения порядка на земле. Так, в г. Минске и областных городах, на автомобильных дорогах международного и республиканского значения размещены бигборды «Довези до урны», «Беражыце чысціню вадаемаў», «Не патрэбны нашчадкам такі след на зямлі» и другие.

**Пункт 24. Создание и поддержание в актуальном состоянии на Интернет-сайтах информации о наведении порядка на земле, в том числе размещение фотоматериалов о проделанной работе по принципу «До» и «После»** (исполнители: Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы и организации, срок – в течение года).

На официальных сайтах Минприроды и его территориальных органов, а также на сайтах исполнительных комитетов созданы и постоянно актуализируются специальные разделы по вопросам благоустройства и наведения порядка на земле. Ведутся рубрики на природоохранную тематику, а также размещаются фотоматериалы о проделанной работе по принципу «До» и «После».

**Пункты 25, 26, 27. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию экологических дат, проведение и участие в республиканских и иных конкурсах по вопросам санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов, озеленения и в иных конкурсах в области наведения порядка на земле, проведение весеннего и осеннего месячников, а также проведение и участие в субботниках и экологических акциях по обустройству территорий** (исполнители: местные исполнительные и распорядительные органы, республиканские органы государственного управления и иные организации, срок – в течение года).

Все республиканские органы госуправления, местные исполнительные и распорядительные органы, организации и учреждения образования в апреле текущего года приняли участие в республиканском субботнике, месячнике по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территориях населенных пунктов и организаций всех форм собственности.

Подведены итоги республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Республики Беларусь за 2016 год. Так, за высокие показатели, достигнутые в ходе проведения республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства, победителями признаны: г. Гомель (по I категории); г. Лида Гродненской области и г. Новополоцк Витебской области (по II категории); г. Береза Брестской области, г. Рогачев и г. Житковичи Гомельской области (по III категории); г. Сенно Витебской области, г. Наровля и г. Туров Гомельской области, г. Чериков Могилевской области (по IV категории); аг. Новка Витебского р-на, аг. Удело Глубокского р-на и аг. Крулевщина Докшицкого р-на Витебской области, аг. Квасовка и аг. Озеры Гродненского р-на Гроднеской области (по V категории). Победители награждены переходящим вымпелом и и денежными премиями.

К Международному дню леса (21 марта) в добровольной акции «Неделя леса» приняли участие представители органов госуправления, представители различных организаций, предприятий, общественных объединений, детей и молодежи.

В учреждениях образования организованы и проведены мероприятия, приуроченные к празднованию экологических дат: Международный день земли (22 апреля), Всемирный день окружающей среды (5 июня) и др.

В весеннем областном конкурсе по сбору макулатуры среди учебных заведений «Сохрани дерево – сдай макулатуру» учащимися Брестской области собрано и сдано 834 600 кг макулатуры. В конкурсе приняло участие 155 149 учащихся. В рамках областного смотра-конкурса по наведению порядка и озеленению школьных территорий «Прекрасней станет Брестчина моя» проводится работа по уходу за цветниками, кустарниками, по регулярному поддержанию газонов в надлежащем состоянии. На территории учреждений образования созданы малые архитектурные формы, розарии, сады «Четыре сезона», детские площадки в рамках областного этапа республиканского проекта «Украсим Беларусь цветами». Совершенствованию работы по озеленению способствовало участие учащихся и педагогов области в республиканском образовательном проекте «Все в сад». В учреждениях образования проведены акции «Цвети земля», «Чистота вокруг нас», «Чистый двор», «Мы о них помним», «Убери свою территорию и рядом», «Чистый берег», «Памятники старины», «Мир. Труд. Будущее», «Чистый берег», «Чистый лес», «Чистая улица» и др.

В рамках Международного дня птиц в учреждениях образования Могилевской области проведены часы информирования «Хохлатый жаворонок – птица года Беларуси 2017», «Берегите птиц!», «Что я знаю о птицах», «Интересен и увлекателен мир птиц», «Птицы родного края» и др.; Международного дня водно-болотных угодий - часы информирования «Болота - природные богатства Беларуси», «Болота - легкие планеты», игры-путешествия «Удивительный мир болот», «Болото и человек», познавательные программы «Растительный мир болот», «Птицы водно- болотных угодий», конкурсы рисунков «Что я знаю о болоте», «Водно- болотные угодья глазами детей» и др. Проведены областной этап республиканского конкурса «Энергия и среда обитания», республиканский конкурс «Тропами природы», областная выставка-конкурс детского творчества «Магiлёуская скарбонка», конкурс «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой» и другие.

**Пункт 28. Проведение и участие в пресс-конференциях, семинарах, круглых столах и иных мероприятиях по вопросам наведения порядка на земле** (исполнители: республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы, ГУ «Национальный пресс-центр Республики Беларусь», иные организации, срок – в течение года).

ГУ «Национальный пресс-центр Республики Беларусь» в отчетном периоде организовано и проведено 8 пресс-мероприятий, посвященных актуальным вопросам наведения порядка на земле, благоустройства, озеленения, извлечения вторичных материальных ресурсов из коммунальных отходов, экологии и охраны природы с участием представителей местных органов власти, Минприроды, Минжилкомхоза, Минздрава, МЧС и других ведомств и организаций.

Основными темами пресс-мероприятий в первом квартале текущего года были:

вопросы благоустройства дворовых территорий и озеленения г. Минска;

Международный день Земли (22 апреля);

31-ая годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС;

Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016-2020 гг.»;

День мелиоратора (4 июня);

День окружающей среды (5 июня);

итоги реализации пилотной инициативы «Организация сбора и переработки отработанных масел в Борисовском и Крупском районах Минской области» в рамках проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике»;

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (17 июня).