Приложение 6

к Государственной программе ”Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов“ на 2016 – 2020 годы

Мероприятия подпрограммы 3 ”Обращение со стойкими органическими загрязнителями“

| Наименование мероприятия | Сроки выполнения, годы | Заказчики | Источники финансирования мероприятия | Объемы финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Задача 1. Формирование и совершенствование нормативной базы в области обращения со стойкими органическими загрязнителями |
| 1. Совершенствование системы учета выбросов стойких органических загрязнителей при проведении инвентаризации выбросов в организациях, выдаче разрешений на выбросы и установлении допустимых выбросов | 2017 – 2018 | Минприроды | республиканский бюджет | 200 000 | – | 100 000 | 100 000 | – | – |
| 2. Разработка требований по выявлению и оценке запасов химических веществ, дополнительно включенных в Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях (дополнения в ТКП 17.11-06-2012 ”Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила проведения инвентаризации стойких органических загрязнителей, дополнительно включенных в Стокгольмскую конвенцию о СОЗ“) | 2017 | -”- | -”- | 100 000 | – | 100 000 | – | – | – |
| 3. Проведение анализа классификации товаров в целях внесения изменений и дополнений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза для выявления и учета импорта (экспорта) новых стойких органических загрязнителей и (или) товаров, их содержащих | 2019 | Минприроды | республиканский бюджет | 100 000 | – | – | – | 100 000 | – |
| 4. Внесение изменений и дополнений в классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь, в целях учета отходов, содержащих химические вещества, дополнительно включенные в Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях | 2020 | -”- | -”- | 100 000 | – | – | – | – | 100 000 |
| 5. Разработка правил использования и обезвреживания отходов полимерных изделий, содержащих и (или) потенциально содержащих октабромдифениловый и пентабромдифениловый эфиры | 2020 | Минприроды | республиканский бюджет | 150 000 | – | – | – | – | 150 000 |
| Итого по задаче 1 – республиканский бюджет (Минприроды) |  |  |  | 650 000 | – | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 250 000 |
| Задача 2. Управление в области обращения со стойкими органическими загрязнителями |
| 6. Проведение инвентаризации стойких органических загрязнителей, дополнительно включенных в Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях после 2009 года | 2017, 2019 | Минприроды | республиканский бюджет | 400 000 | – | 200 000 | – | 200 000 | – |
| 7. Проведение инвентаризации непреднамеренных выбросов стойких органических загрязнителей, дополнительно включенных в Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях | 2017 | -”- | -”- | 150 000 | – | 150 000 | – | – | – |
| 8. Ведение и актуализация единой базы данных о стойких органических загрязнителях, содержащей информацию о пестицидах, объектах их размещения и территориях, ими загрязненных, полихлорированных бифенилах, оборудовании, материалах и отходах, содержащих полихлорированные бифенилы, и территориях, ими загрязненных, источниках выбросов стойких органических загрязнителей в результате их непреднамеренного производства, о количественном содержании стойких органических загрязнителей в объектах окружающей среды | 2016 – 2020 | Минприроды | республиканский бюджет | 550 000 | 130 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| 9. Информирование секретариата Стокгольмской конвенции о выполнении обязательств, принятых Республикой Беларусь (статья 15) | 2016 – 2020 | Минприроды | республиканский бюджет | 500 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 10. Разработка отраслевых планов по реализации мероприятий, включенных в настоящее приложение, с учетом вывода из эксплуатации всех конденсаторов и 60 процентов трансформаторов, содержащих полихлорированные бифенилы, обеспечение их экологически безопасного хранения, в том числе в организациях, находящихся в подчинении государственных органов (входящих в их состав). Согласование таких планов с Минприроды | 2016 | государственные органы, иные заинтересованные | собственные средства организаций | в пределах выделенных средств |
| Итого по задаче 2 |  |  |  | 1 600 000 | 230 000 | 555 000 | 205 000 | 405 000 | 205 000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет (Минприроды) |  |  |  | 1 600 000 | 230 000 | 555 000 | 205 000 | 405 000 | 205 000 |
| собственные средства организаций |  |  |  | в пределах выделенных средств |
| Задача 3. Управление в области обращения со стойкими органическими загрязнителями, дополнительно включенными в Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях |
| 11. Разработка правил обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования, содержащими полибромдифениловые эфиры | 2017 | Минприроды | республиканский бюджет | 150 000 | – | 150 000 | – | – | – |
| 12. Разработка руководства по наилучшим имеющимся методам обращения с перфтороктановой сульфоновой кислотой | 2017 | -”- | -”- | 180 000 | – | 180 000 | – | – | – |
| 13. Разработка правил обращения с полистиролом, содержащим гексабромциклододекан | 2020 | -”- | -”- | 200 000 | – | – | – | – | 200 000 |
| 14. Разработка методов определения полибромдифениловых эфиров в пластике, поступающем на переработку, в целях сепарации вторичного сырья | 2019 – 2020 | НАН Беларуси | -”- | 400 000 | – | – | – | 200 000 | 200 000 |
| Итого по задаче 3 – республиканский бюджет |  |  |  | 930 000 | – | 330 000 | – | 200 000 | 400 000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минприроды |  |  |  | 530 000 | – | 330 000 | – | – | 200 000 |
| НАН Беларуси |  |  |  | 400 000 | – | – | – | 200 000 | 200 000 |
| Задача 4. Обращение с непригодными пестицидами, в том числе содержащими стойкие органические загрязнители |
| 15. Проведение оценки степени загрязненности пестицидами почв и грунтовых вод на территориях, прилегающих к существующим и ликвидированным складам непригодных пестицидов | 2019 – 2020 | Минприроды | республиканский бюджет | 300 000 | – | – | – | 150 000 | 150 000 |
| 16. Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на предотвращение вредного воздействия захоронений непригодных пестицидов на окружающую среду, в Витебской, Гомельской и Могилевской областях | 2017 – 2020 | Витебский, Гомельский и Могилевский облисполкомы | республиканский бюджет | 2 500 000 | – | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Витебская область | 500 000 | – | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|  |  |  | Гомельская область | 1 750 000 | – | 700 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
|  |  |  | Могилевская область | 250 000 | – | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 17. Реализация комплекса мероприятий по переупаковке и вывозу на обезвреживание непригодных пестицидов со складов Витебской, Гродненской и Минской областей |  |  | местные бюджеты | 873 000 | – | 464 000 | 192 000 | 152 000 | 65 000 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | Витебский облисполком | Витебская область | 50 000 | – | 50 000 | – | – | – |
|  | 2017 – 2018 | Гродненский облисполком | Гродненская область | 80 000 | – | 40 000 | 40 000 | – | – |
|  | 2017 – 2020 | Минский облисполком | Минская область | 743 000 | – | 374 000 | 152 000 | 152 000 | 65 000 |
| 18. Выполнение работ по ликвидации Петриковского захоронения неприродных пестицидов | 2016 – 2020 | Гомельский облисполком | местный бюджет | 25 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Итого по задаче 4 |  |  |  | 28 673 000 | 5 000 000 | 6 464 000 | 5 692 000 | 5 802 000 | 5 715 000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  | 2 800 000 | – | 1 000 000 | 500 000 | 650 000 | 650 000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минприроды |  |  |  | 300 000 | – | – | – | 150 000 | 150 000 |
| Витебский облисполком |  |  |  | 500 000 | – | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Гомельский облисполком |  |  |  | 1 750 000 | – | 700 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| Могилевский облисполком |  |  |  | 250 000 | – | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| местные бюджеты |  |  |  | 25 873 000 | 5 000 000 | 5 464 000 | 5 192 000 | 5 152 000 | 5 065 000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  | 50 000 | – | 50 000 | – | – | – |
| Гомельская область |  |  |  | 25 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Гродненская область |  |  |  | 80 000 | – | 40 000 | 40 000 | – | – |
| Минская область |  |  |  | 743 000 | – | 374 000 | 152 000 | 152 000 | 65 000 |
| Задача 5. Обращение с оборудованием, материалами и отходами, содержащими полихлорированные бифенилы |
| 19. Проведение инвентаризации оборудования и отходов, содержащих полихлорированные бифенилы, в том числе выведенного из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы | 2016 – 2020 | государственные органы, иные заинтересованные | собственные средства организаций | в пределах выделенных средств |
| Итого по задаче 5 – собственные средства организаций |  |  |  | в пределах выделенных средств |
| Задача 6. Создание химико-аналитической базы для выполнения измерений стойких органических загрязнителей и мониторинг их содержания в окружающей среде |
| 20. Приобретение оборудования для определения стойких органических загрязнителей в объектах окружающей среды и обеспечение его функционирования | 2017 – 2020 | Минприроды | республиканский бюджет | 7 010 000 | – | 6 761 000 | 49 000 | 80 000 | 120 000 |
| 21. Разработка методической базы для определения полибромдифениловых эфиров в объектах окружающей среды | 2017, 2019 | Минприроды | республиканский бюджет | 245 000 | – | 115 000 | – | 130 000 | – |
| 22. Проведение мониторинга стойких органических загрязнителей в компонентах природной среды, включая приобретение расходных материалов для проведения таких наблюдений | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 1 519 965 | 230 038 | 252 000 | 288 712 | 338 078 | 411 137 |
| Итого по задаче 6 – республиканский бюджет (Минприроды) |  |  |  | 8 774 965 | 230 038 | 7 128 000 | 337 712 | 548 078 | 531 137 |
| Задача 7. Мониторинг состояния здоровья населения в связи с воздействием стойких органических загрязнителей |
| 23. Введение в действие гигиенических нормативов полибромированных дифениловых эфиров (БДЭ-47, БДЭ-99, БДЭ-209) в питьевой воде, рыбе и рыбной продукции и методик для их аналитического определения | 2016 | Минздрав | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |
| 24. Проведение мониторинга содержания хлорорганических пестицидов, диоксинов и фуранов в продуктах питания и питьевой воде | 2017 – 2020 | Минздрав | республиканский бюджет | 750 000 | – | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 25. Выявление и оценка последствий негативного влияния стойких органических загрязнителей на здоровье населения, проживающего на территориях загрязненных стойкими органическими загрязнителями | 2017 – 2020 | -”- | -”- | 750 000 | – | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Итого по задаче 7 – республиканский бюджет (Минздрав) |  |  |  | 1 500 000 | – | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Задача 8. Сокращение выбросов стойких органических загрязнителей в результате их непреднамеренного производства |
| 26. Разработка планов и целевых показателей по сокращению непреднамеренных выбросов стойких органических загрязнителей | 2017 | НАН Беларуси | республиканский бюджет | 300 000 | – | 300 000 | – | – | – |
| 27. Проведение первоочередных мероприятий по сокращению непреднамеренных выбросов стойких органических загрязнителей при сжигании отходов, выплавке металлов, производстве цемента, сжигании твердых видов топлива | 2016 – 2020 | государственные органы, иные заинтересованные | собственные средства организаций | 2 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Итого по задаче 8 |  |  |  | 2 800 000 | 500 000 | 800 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет (НАН Беларуси) |  |  |  | 300 000 | – | 300 000 | – | – | – |
| собственные средства организаций |  |  |  | 2 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Задача 9. Информационно-просветительская работа в области обращения со стойкими органическими загрязнителями |
| 28. Публикация информационных материалов по вопросам стойких органических загрязнителей | 2016, 2017, 2019 | Минприроды | республиканский бюджет | 90 000 | 30 000 | 30 000 | – | 30 000 | – |
| 29. Создание, размещение и распространение социальной рекламы, направленной на привлечение внимания общественности к проблеме стойких органических загрязнителей | 2016 – 2018, 2020 | -”- | -”- | 80 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | – | 20 000 |
| 30. Проведение социологического опроса в целях оценки степени осведомленности общественности о проблеме стойких органических загрязнителей | 2020 | Минприроды | республиканский бюджет | 75 000 | – | – | – | – | 75 000 |
| Итого по задаче 9 – республиканский бюджет (Минприроды) |  |  |  | 245 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 30 000 | 95 000 |
| Задача 10. Научное и техническое обеспечение в области обращения со стойкими органическими загрязнителями |
| 31. Оценка уровня загрязнения депонирующих компонентов (почв, донных отложений) химическими веществами, дополнительно включенными в Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях | 2019 – 2020 | НАН Беларуси | республиканский бюджет | 750 000 | – | – | – | 300 000 | 450 000 |
| 32. Уточнение удельных показателей непреднамеренных выбросов стойких органических загрязнителей | 2017 | -”- | -”- | 400 000 | – | 400 000 | – | – | – |
| 33. Разработка прогноза выбросов стойких органических загрязнителей на период до 2030 года | 2017 – 2018 | -”- | -”- | 400 000 | – | 200 000 | 200 000 | – | – |
| 34. Создание объекта по обезвреживанию опасных отходов на КУП ”Комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов в Гомельской области“ | 2017 | Гомельский облисполком | местный бюджет (местная инвестиционная программа) | 80 000 000 | – | 80 000 000 | – | – | – |
| Итого по задаче 10 |  |  |  | 81 550 000 | – | 80 600 000 | 200 000 | 300 000 | 450 000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет (НАН Беларуси) |  |  |  | 1 550 000 | – | 600 000 | 200 000 | 300 000 | 450 000 |
| местный бюджет (Гомельская область) |  |  |  | 80 000 000 | – | 80 000 000 | – | – | – |
| Всего по подпрограмме 3 |  |  |  | 126 722 965 | 6 010 038 | 96 727 000 | 7 354 712 | 8 185 078 | 8 446 137 |
| республиканский бюджет |  |  |  | 18 349 965 | 510 038 | 10 763 000 | 1 662 712 | 2 533 078 | 2 881 137 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минприроды |  |  |  | 12 099 965 | 510 038 | 8 263 000 | 662 712 | 1 233 078 | 1 431 137 |
| НАН Беларуси |  |  |  | 2 250 000 | – | 900 000 | 200 000 | 500 000 | 650 000 |
| Минздрав |  |  |  | 1 500 000 | – | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Витебская область |  |  |  | 500 000 | – | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Гомельская область |  |  |  | 1 750 000 | – | 700 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| Могилевская область |  |  |  | 250 000 | – | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| местные бюджеты |  |  |  | 105 873 000 | 5 000 000 | 85 464 000 | 5 192 000 | 5 152 000 | 5 065 000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  | 50 000 | – | 50 000 | – | – | – |
| Гомельская область |  |  |  | 105 000 000 | 5 000 000 | 85 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Гродненская область |  |  |  | 80 000 | – | 40 000 | 40 000 | – | – |
| Минская область |  |  |  | 743 000 | – | 374 000 | 152 000 | 152 000 | 65 000 |
| собственные средства организаций |  |  |  | 2 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |