Приложение 5

к Государственной программе ”Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов“ на 2016 – 2020 годы

(в редакции постановления Совета

Министров Республики Беларусь

2017 №       )

Мероприятия подпрограммы 3 ”Обращение со стойкими органическими загрязнителями“

| Наименование мероприятия | Сроки выполнения, годы | Заказчики | Источники финансирования мероприятия | Объемы финансирования, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Задача 1. Формирование и совершенствование нормативной базы в области обращения со стойкими органическими загрязнителями |
| 1. Совершенствование системы учета выбросов стойких органических загрязнителей при проведении инвентаризации выбросов в организациях, выдаче разрешений на выбросы и установлении допустимых выбросов | 2017 – 2018 | Минприроды | республиканский бюджет | 20 000,0 | – | 10 000,0 | 10 000,0 | – | – |
| 2. Разработка требований по выявлению и оценке запасов химических веществ, дополнительно включенных в Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях (дополнения в ТКП 17.11-06-2012 ”Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила проведения инвентаризации стойких органических загрязнителей, дополнительно включенных в Стокгольмскую конвенцию о СОЗ“) | 2018 | -”- | -”- | 10 000,0 | – | – | 10 000,0 | – | – |
| 3. Проведение анализа классификации товаров в целях внесения изменений и дополнений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза для выявления и учета импорта (экспорта) новых стойких органических загрязнителей и (или) товаров, их содержащих | 2019 | Минприроды | республиканский бюджет | 10 000,0 | – | – | – | 10 000,0 | – |
| 4. Внесение изменений и дополнений в классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь, в целях учета отходов, содержащих химические вещества, дополнительно включенные в Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях | 2020 | -”- | -”- | 10 000,0 | – | – | – | – | 10 000,0 |
| 5. Разработка правил использования и обезвреживания отходов полимерных изделий, содержащих и (или) потенциально содержащих октабромдифениловый и пентабромдифениловый эфиры | 2020 | Минприроды | республиканский бюджет | 15 000,0 | – | – | – | – | 15 000,0 |
| Итого по задаче 1 – республиканский бюджет (Минприроды) |  |  |  | 65 000,0 | – | 10 000,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | 25 000,0 |
| Задача 2. Управление в области обращения со стойкими органическими загрязнителями |
| 6. Проведение инвентаризации стойких органических загрязнителей, дополнительно включенных в Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях после 2009 года | 2019 - 2020 | Минприроды | республиканский бюджет | 40 000,0 | – | – | – | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 7. Проведение инвентаризации непреднамеренных выбросов стойких органических загрязнителей, дополнительно включенных в Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях | 2019 | -”- | -”- | 15 000,0 | – | – | – | 15 000,0 | – |
| 8. Ведение и актуализация единой базы данных о стойких органических загрязнителях, содержащей информацию о пестицидах, объектах их размещения и территориях, ими загрязненных, полихлорированных бифенилах, оборудовании, материалах и отходах, содержащих полихлорированные бифенилы, и территориях, ими загрязненных, источниках выбросов стойких органических загрязнителей в результате их непреднамеренного производства, о количественном содержании стойких органических загрязнителей в объектах окружающей среды | 2016 – 2020 | Минприроды | республиканский бюджет | 54 843,0 | 13 000,0 | 10 343,00 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 |
| 9. Подготовка информации в соответствии со статьей 15 Конвенции о выполнении обязательств, принятых Республикой Беларусь, для представления в Секретариат Стокгольмской конвенции | 2016 – 2020 | Минприроды | республиканский бюджет | 50 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 10. Разработка отраслевых планов по реализации мероприятий, включенных в настоящее приложение, с учетом вывода из эксплуатации всех конденсаторов и 60 процентов трансформаторов, содержащих полихлорированные бифенилы, обеспечение их экологически безопасного хранения, в том числе в организациях, находящихся в подчинении государственных органов (входящих в их состав). Согласование таких планов с Минприроды | 2016 | государственные органы, иные заинтересованные | собственные средства организаций | в пределах выделенных средств |
| Итого по задаче 2 |  |  |  | 159 843,0 | 23 000,0 | 20 343,0 | 20 500,0 | 55 500,0 | 40 500,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет (Минприроды) |  |  |  | 159 843,0 | 23 000,0 | 20 343,0 | 20 500,0 | 55 500,0 | 40 500,0 |
| собственные средства организаций |  |  |  | в пределах выделенных средств |
| Задача 3. Управление в области обращения со стойкими органическими загрязнителями, дополнительно включенными в Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях |
| 11. Разработка правил обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования, содержащими полибромдифениловые эфиры | 2019 | Минприроды | республиканский бюджет | 15 000,0 | – | – | – | 15 000,0 | – |
| 12. Разработка руководства по наилучшим имеющимся методам обращения с перфтороктановой сульфоновой кислотой | 2018 | -”- | -”- | 18 000,0 | – | – | 18 000,0 | – | – |
| 13. Разработка правил обращения с полистиролом, содержащим гексабромциклододекан | 2020 | -”- | -”- | 20 000,0 | – | – | – | – | 20 000,0 |
| 14. Разработка методов определения полибромдифениловых эфиров в пластике, поступающем на переработку, в целях сепарации вторичного сырья | 2019 – 2020 | НАН Беларуси | -”- | 40 000,0 | – | – | – | 20 000,0 | 20 000,0 |
| Итого по задаче 3 – республиканский бюджет |  |  |  | 93 000,0 | – | – | 18 000,0 | 35 000,0 | 40 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минприроды |  |  |  | 53 000,0 | – | – | 18 000,0 | 15 000,0 | 20 000,0 |
| НАН Беларуси |  |  |  | 40 000,0 | – | – | – | 20 000,0 | 20 000,0 |
| Задача 4. Обращение с непригодными пестицидами, в том числе содержащими стойкие органические загрязнители |
| 15. Проведение оценки степени загрязненности пестицидами почв и грунтовых вод на территориях, прилегающих к существующим и ликвидированным складам непригодных пестицидов | 2019 – 2020 | Минприроды | республиканский бюджет | 30 000,0 | – | – | – | 15 000,0 | 15 000,0 |
| 16. Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на предотвращение вредного воздействия захоронений непригодных пестицидов на окружающую среду, в Витебской, Гомельской и Могилевской областях | 2018 – 2020 | Витебский, Гомельский и Могилевский облисполкомы | республиканский бюджет | 150 000,0 | – | – | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Витебская область | 30 000,0 | – | – | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  |  |  | Гомельская область | 105 000,0 | – | – | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 |
|  |  |  | Могилевская область | 15 000,0 | – | – | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 17. Реализация комплекса мероприятий по переупаковке и вывозу на обезвреживание непригодных пестицидов со складов Витебской, Гродненской и Минской областей |  |  | местные бюджеты | 435 748,0 | – | 394 848,0 | 19 200,0 | 15 200,0 | 6 500,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | Витебский облисполком* | Витебская область | 5 000,0 | – | 5 000,0 | – | – | – |
|  | 2017 – 2018 | Гродненский облисполком* | Гродненская область | 356 448,0 | – | 352 448,0 | 4 000,0 | – | – |
|  | 2017 – 2020 | Минский облисполком* | Минская область | 74 300,0 | – | 37 400,0 | 15 200,0 | 15 200,0 | 6 500,0 |
| 18. Выполнение работ по ликвидации Петриковского захоронения неприродных пестицидов | 2016 – 2020 | Гомельский облисполком* | местный бюджет | 2 500 000,0 | 500 000,0 | – | 670 000,0 | 670 000,0 | 660 000,0 |
| Итого по задаче 4 |  |  |  | 3 115 748,0 | 500 000,0 | 394 848,0 | 739 200,0 | 750 200,0 | 731 500,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  | 180 000,0 | – | – | 50 000,0 | 65 000,0 | 65 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минприроды |  |  |  | 30 000,0 | – | – | – | 15 000,0 | 15 000,0 |
| Витебский облисполком |  |  |  | 30 000,0 | – | – | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Гомельский облисполком |  |  |  | 105 000,0 | – | – | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 |
| Могилевский облисполком |  |  |  | 15 000,0 | – | – | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| местные бюджеты |  |  |  | 2 935 748,0 | 500 000,0 | 394 848,0 | 689 200,0 | 685 200,0 | 666 500,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  | 5 000,0 | – | 5 000,0 | – | – | – |
| Гомельская область |  |  |  | 2 500 000,0 | 500 000,0 | – | 670 000,0 | 670 000,0 | 660 000,0 |
| Гродненская область |  |  |  | 356 448,0 | – | 352 448,0 | 4 000,0 | – | – |
| Минская область |  |  |  | 74 300,0 | – | 37 400,0 | 15 200,0 | 15 200,0 | 6 500,0 |
| Задача 5. Обращение с оборудованием, материалами и отходами, содержащими полихлорированные бифенилы |
| 19. Проведение инвентаризации оборудования и отходов, содержащих полихлорированные бифенилы, в том числе выведенного из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы | 2016 – 2020 | государственные органы, иные заинтересованные | собственные средства организаций | в пределах выделенных средств |
| Итого по задаче 5 – собственные средства организаций |  |  |  | в пределах выделенных средств |
| Задача 6. Создание химико-аналитической базы для выполнения измерений стойких органических загрязнителей и мониторинг их содержания в окружающей среде |
| 20. Приобретение оборудования для определения стойких органических загрязнителей в объектах окружающей среды и обеспечение его функционирования | 2018 – 2020 | Минприроды | республиканский бюджет | 701 000,0 | – | – | 676 100,0 | 12 900,0 | 12 000,0 |
| 21. Разработка методической базы для определения полибромдифениловых эфиров в объектах окружающей среды | 2019 - 2020 | Минприроды | республиканский бюджет | 24 500,0 | – | – | – | 11 500,0 | 13 000,0 |
| 22. Проведение мониторинга стойких органических загрязнителей в компонентах природной среды, включая приобретение расходных материалов для проведения таких наблюдений | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 151 996,5 | 23 003,8 | 25 200,0 | 28 871,2 | 33 807,8 | 41 113,7 |
| Итого по задаче 6 – республиканский бюджет (Минприроды) |  |  |  | 877 496,5 | 23 003,8 | 25 200,0 | 704 971,2 | 58 207,8 | 66 113,7 |
| Задача 7. Мониторинг состояния здоровья населения в связи с воздействием стойких органических загрязнителей |
| 23. Введение в действие гигиенических нормативов полибромированных дифениловых эфиров (БДЭ-47, БДЭ-99, БДЭ-209) в питьевой воде, рыбе и рыбной продукции и методик для их аналитического определения | 2016 | Минздрав | республиканский бюджет | в пределах выделенных средств |
| 24. Проведение мониторинга содержания хлорорганических пестицидов, диоксинов и фуранов в продуктах питания и питьевой воде | 2018 – 2020 | Минздрав | республиканский бюджет | 75 000,0 | – | – | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| 25. Выявление и оценка последствий негативного влияния стойких органических загрязнителей на здоровье населения, проживающего на территориях загрязненных стойкими органическими загрязнителями | 2018 – 2020 | -”- | -”- | 75 000,0 | – | – | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| Итого по задаче 7 – республиканский бюджет (Минздрав) |  |  |  | 150 000,0 | – | – | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Задача 8. Сокращение выбросов стойких органических загрязнителей в результате их непреднамеренного производства |
| 26. Разработка планов и целевых показателей по сокращению непреднамеренных выбросов стойких органических загрязнителей | 2018 | НАН Беларуси | республиканский бюджет | 30 000,0 | – | – | 30 000,0 | – | – |
| 27. Проведение первоочередных мероприятий по сокращению непреднамеренных выбросов стойких органических загрязнителей при сжигании отходов, выплавке металлов, производстве цемента, сжигании твердых видов топлива | 2016 – 2020 | государственные органы, иные заинтересованные | собственные средства организаций | 250 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Итого по задаче 8 |  |  |  | 280 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 80 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет (НАН Беларуси) |  |  |  | 30 000,0 | – | – | 30 000,0 | – | – |
| собственные средства организаций |  |  |  | 250 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Задача 9. Информационно-просветительская работа в области обращения со стойкими органическими загрязнителями |
| 28. Публикация информационных материалов по вопросам стойких органических загрязнителей | 2016, 2019 | Минприроды | республиканский бюджет | 6 000,00 | 3 000,0 | – | – | 3 000,0 | – |
| 29. Создание, размещение и распространение социальной рекламы, направленной на привлечение внимания общественности к проблеме стойких органических загрязнителей | 2016, 2018, 2020 | -”- | -”- | 6 000,0 | 2 000,0 | – | 2 000,0 | – | 2 000,0 |
| 30. Проведение социологического опроса в целях оценки степени осведомленности общественности о проблеме стойких органических загрязнителей | 2020 | Минприроды | республиканский бюджет | 7 500,0 | – | – | – | – | 7 500,0 |
| Итого по задаче 9 – республиканский бюджет (Минприроды) |  |  |  | 19 500,0 | 5 000,0 | – | 2 000,0 | 3 000,0 | 9 500,0 |
| Задача 10. Научное и техническое обеспечение в области обращения со стойкими органическими загрязнителями |
| 31. Оценка уровня загрязнения депонирующих компонентов (почв, донных отложений) химическими веществами, дополнительно включенными в Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях | 2019 – 2020 | НАН Беларуси | республиканский бюджет | 75 000,0 | – | – | – | 30 000,0 | 45 000,0 |
| 32. Уточнение удельных показателей непреднамеренных выбросов стойких органических загрязнителей | 2018 | -”- | -”- | 40 000,0 | – | – | 40 000,0 | – | – |
| 33. Разработка прогноза выбросов стойких органических загрязнителей на период до 2030 года | 2018 | -”- | -”- | 40 000,0 | – | – | 40 000,0 | – | – |
| 34. Создание объекта по обезвреживанию опасных отходов на КУП ”Комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов в Гомельской области“ | 2017 | Гомельский облисполком* | местный бюджет (местная инвестиционная программа) | 8 038 130,0 | – | 8 038 130,0 | – | – | – |
| Итого по задаче 10 |  |  |  | 8 193 130,0 | – | 8 038 130,0 | 80 000,0 | 30 000,0 | 45 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет (НАН Беларуси) |  |  |  | 155 000,0 | – | – | 80 000,0 | 30 000,0 | 45 000,0 |
| местный бюджет (Гомельская область) |  |  |  | 8 038 130,0 | – | 8 038 130,0 | – | – | – |
| Всего по подпрограмме 3 |  |  |  | 12 953 717,5 | 601 003,8 | 8 538 521,0 | 1 714 671,2 | 1 041 907,8 | 1 057 613,7 |
| республиканский бюджет |  |  |  | 1 729 839,5 | 51 003,8 | 55 543,0 | 975 471,2 | 306 707,8 | 341 113,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минприроды |  |  |  | 1 204 839,5 | 51 003,8 | 55 543,0 | 765 471,2 | 156 707,8 | 176 113,7 |
| НАН Беларуси |  |  |  | 225 000,0 | – | – | 110 000,0 | 50 000,0 | 65 000,0 |
| Минздрав |  |  |  | 150 000,0 | – | – | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Витебская область |  |  |  | 30 000,0 | – | – | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Гомельская область |  |  |  | 105 000,0 | – | – | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 |
| Могилевская область |  |  |  | 15 000,0 | – | – | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| местные бюджеты |  |  |  | 10 973 878,0 | 500 000,0 | 8 432 978,0 | 689 200,0 | 685 200,0 | 666 500,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  | 5 000,0 | – | 5 000,0 | – | – | – |
| Гомельская область |  |  |  | 10 538 130,0 | 500 000,0 | 8 038 130,0 | 670 000,0 | 670 000,0 | 660 000,0 |
| Гродненская область |  |  |  | 356 448,0 | – | 352 448,0 | 4 000,0 | – | – |
| Минская область |  |  |  | 74 300,0 | – | 37 400,0 | 15 200,0 | 15 200,0 | 6 500,0 |
| собственные средства организаций |  |  |  | 250 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50000,0,0 | 50 000,0 |
| ––––––––––––––––––––– * Заказчики – распорядители средств местного бюджета и определяются в решениях соответствующих местных Советов депутатов. |