Приложение 6

к Государственной программе ”Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов“ на 2016 – 2020 годы

(в редакции постановления Совета

Министров Республики Беларусь

2017 №       )

Мероприятия подпрограммы 4 ”Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия“

| Наименование мероприятия | Срок выполнения, годы | Заказчики | Источники финансирования мероприятия | Объемы финансирования, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Задача 1. Развитие системы ООПТ, обеспечение функционирования, охраны ООПТ и управления ими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка представления об объявлении национального парка ”Свислочско-Березинский“, включая определение координат поворотных точек его границ, в соответствии со Схемой рационального размещения особо охраняемых природных территорий республиканского значения до 1 января 2025 г. (далее – Схема) | 2019 | Минприроды | республиканский бюджет | 20 000,0 | – | – | – | 20 000,0 | – |
| 2. Подготовка представлений о преобразовании заказников республиканского значения, включая определение координат поворотных точек их границ, в соответствии со Схемой – всего | 2016 – 2020 | -”- | республиканский бюджет | 133 000,0 | 30 000,0 | 10 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 13 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ”Бусловка“, ”Прибужское Полесье“, ”Сервечь“, ”Красный Бор“, |  |  |  | 30 000,0 | 30 000,0 | – | – | – | – |
| ”Фаличский Мох“ |  |  |  | 10 000,0 | – | 10 000,0 | – | – | – |
| ”Бабиновичский“, ”Козьянский“, ”Стрельский“ |  |  |  | 40 000,0 | – | – | 40 000,0 | – | – |
| ”Лунинский“, ”Ольманские болота“, ”Корытенский мох“ |  |  |  | 40 000,0 | – | – | – | 40 000,0 | – |
| ”Липичанская пуща“ |  |  |  | 13 000,0 | – | – | – | – | 13 000,0 |
| 3. Ведение реестра особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь | 2016 – 2020 | Минприроды | республиканский бюджет | 36 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 8 000,0 |
| 4. Повышение квалификации руководителей и работников ГПУ, осуществляющих управление ООПТ, работников территориальных органов Минприроды по курсу ”Организация природоохранной и туристической деятельности на ООПТ“ | 2016, 2018, 2020 | -”- | республиканский бюджет | 60 000,0 | 20 000,0 | – | 20 000,0 | – | 20 000,0 |
| 5. Завершение формирования национальной экологической сети южной части Республики Беларусь (Брестская и Гомельская области) | 2016 | -”- | республиканский бюджет | 30 000,0 | 30 000,0 | – | – | – | – |
| 6. Подготовка и публикация презентационного издания (книги) об ООПТ Беларуси (на русском и английском языках) | 2016 – 2017 | Минприроды | республиканский бюджет | 49 530,0 | 20 000,0 | 29 530,0 | – | – | – |
| 7. Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов, в том числе в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках ”Беловежская пуща“, ”Браславские озера“, ”Нарочанский“, ”Припятский“ (далее – национальные парки) | 2016 – 2020 | Управление делами Президента Республики Беларусь | республиканский бюджет | 161 296,0 | 26 296,0 | 30 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 |
| 8. Разработка и реализация проектов по восстановлению нарушенных (осушенных) болотных экологических систем и неэффективно используемых мелиоративных объектов, включая разработку научного обоснования и проектно-сметной документации в национальном парке ”Беловежская пуща“ | 2016 – 2018 | -”- | республиканский бюджет | 85 000,0 | 5 000,0 | 30 000,0 | 50 000,0 | – | – |
| 9. Проведение мероприятий по расчистке от древесно-кустарниковой растительности и тростника участков экологических систем (лугов, низинных болот, островов) в соответствии с планами управления ООПТ, включая приобретение техники, разработку научного обоснования и проектно-сметной документации в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках | 2016 – 2020 | -”- | республиканский бюджет | 180 040,0 | 32 000,0 | 28 040,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |
| 10. Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках и прилегающей к ним территории | 2016 – 2020 | Управление делами Президента Республики Беларусь | республиканский бюджет | 157 989,10 | 47 989,10 | 20 000,0 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 11. Изготовление и установка искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках | 2016 – 2018, 2020 | -”- | республиканский бюджет | 20 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | – | 5 000,0 |
| 12. Восстановление пойменных дубрав национального парка ”Припятский“ – всего | 2016 – 2020 | -”- | республиканский бюджет | 1 362 500,0 | 338 000,0 | 364 500,0 | 620 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка и реализация комплекса мероприятий по восстановлению и сохранению пойменных дубрав в национальном парке ”Припятский“ |  |  |  | 90 000,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| реконструкция лесного питомника ГПУ ”Национальный парк ”Припятский“, в том числе разработка проектно-сметной документации и организация выращивания посадочного материала дуба с закрытой корневой системой |  |  |  | 1 272 500,0 | 328 000,0 | 344 500,0 | 600 000,0 | – | – |
| 13. Создание лесосеменной базы и развитие питомнического хозяйства в национальном парке ”Беловежская пуща“ | 2016 – 2019 | Управление делами Президента Республики Беларусь | республиканский бюджет | 104 000,0 | 25 000,0 | 30 000,0 | 36 000,0 | 13 000,0 | – |
| 14. Приобретение специальных средств и специального транспорта для повышения эффективности охраны Березинского биосферного заповедника и национальных парков | 2016 – 2020 | -”- | республиканский бюджет | 706 028,7 | 140 441,9 | 150 102,8 | 156 936,7 | 110 040,2 | 148 507,1 |
| 15. Приобретение специальных средств визуального обнаружения лесных пожаров для размещения их в национальных парках | 2016 – 2018 | -”- | республиканский бюджет | 390 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | – | – |
| 16. Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство ”зеленых маршрутов“, в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках | 2016 – 2018 | -”- | республиканский бюджет | 120 000,00 | 50 000,0 | 20 000,0 | 50 000,0 | – | – |
| 17. Развитие и обустройство рекреационных зон в целях создания условий для массового отдыха и оздоровления, экологического просвещения населения за счет более эффективного использования рекреационного и экологического потенциала ООПТ, включая разработку проектно-сметной документации | 2016 – 2020 | Управление делами Президента Республики Беларусь | республиканский бюджет | 3 139 883,0 | 529 000,0 | 860 883,0 | 1 210 000,0 | 450 000,0 | 90 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березинский биосферный заповедник | 2016 – 2019 |  |  | 891 000,0 | 91 000,0 | 200 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обустройство объектов отдыха эколого-туристического комплекса ”Нивки“, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  | 291 000,0 | 91 000,0 | 200 000,0 | – | – | – |
| обустройство молодежного учебно-экологического центра на базе интерната в поселке Домжерицы, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  | 600 000,0 | – | – | 300 000,0 | 300 000,0 | – |
| Национальный парк ”Браславские озера“ | 2016–2020 |  |  | 1 543 883,0 | 263 000,0 | 380 883,0 | 660 000,0 | 150 000,0 | 90 000,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство и реконструкция объектов для организации массового отдыха населения в рекреационной зоне оз.Саванар |  |  |  | 530 000,0 | 100 000,0 | 130 000,0 | 300 000,0 | – | – |
| строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды |  |  |  | 1 013 883,0 | 163 000,0 | 250 883,0 | 360 000,0 | 150 000,0 | 90 000,0 |
| Национальный парк ”Беловежская пуща“ – строительство объектов археологического музея под открытым небом, включая разработку проектно-сметной документации | 2016 – 2018 |  |  | 250 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 50 000,0 | – | – |
| Национальный парк ”Припятский“ – строительство объектов историко-этнографического комплекса ”Музей под открытым небом“, включая разработку проектно-сметной документации | 2016 – 2018 |  |  | 455 000,0 | 75 000,0 | 180 000,0 | 200 000,0 | – | – |
| 18. Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке, в Березинском биосферном заповеднике и в национальных парках | 2016 – 2020 | Управление делами Президента Республики Беларусь | республиканский бюджет | 76 673,2 | 30 000,0 | 16 673,2 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 19. Создание условий для функционирования международного центра изучения дикой природы на базе Национального парка ”Беловежская пуща“ | 2016 | -”- | республиканский бюджет | 9 000,0 | 9 000,0 | – | – | – | – |
| 20. Разработка и создание сети учебно-демонстрационных объектов в Новоселковском лесничестве национального парка ”Беловежская пуща“ | 2016 – 2019 | Управление делами Президента Республики Беларусь | республиканский бюджет | 36 000,0 | 10 000,0 | 6 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | – |
| 21. Организация и проведение в Березинском биосферном заповеднике и (или) национальных парках фестивалей, конференций, выставок и др. | 2016 – 2020 | -”- | республиканский бюджет | 100 000,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 15 000,0 | 35 000,0 | 25 000,0 |
| 22. Подготовка и издание ежегодника ”Особо охраняемые природные территории Беларуси. Исследования“ | 2016 – 2020 | -”- | республиканский бюджет | 24 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 23. Подготовка и издание атласа диких животных национального парка ”Беловежская пуща“ | 2017 – 2018 |  | республиканский бюджет | 25 000,0 | – | 10 000,0 | 15 000,0 | – | – |
| 24. Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов о Березинском биосферном заповеднике и (или) национальных парках на русском, белорусском и английском языках | 2016 – 2020 | -”- | республиканский бюджет | 35 500,0 | 16 500,0 | 7 000,00 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 25. Организация и ведение наблюдений за распространением церкариозов и клещевых боррелиозов, оценка степени риска возникновения очагов шистосоматидных аллергодерматитов в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках | 2016 – 2020 | -”- | республиканский бюджет | 30 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 26. Оценка современного состояния и реализация мер по снижению уровня деградации водоемов, расположенных на территории национальных парков ”Браславские озера“ и ”Нарочанский“ | 2016 – 2020 | Управление делами Президента Республики Беларусь | республиканский бюджет | 650 000,0 | 40 000,0 | 60 000,0 | 100 000,0 | 250 000,0 | 200 000,0 |
| 27. Создание комплексной автоматизированно-справочной системы на базе действующей геоинформационной системы Березинского биосферного заповедника и национальных парков с использованием информации с аппаратов космического базирования и других средств | 2016 – 2019 | -”- | республиканский бюджет | 165 000,0 | 35 000,0 | 30 000,00 | 50 000,0 | 50 000,0 | – |
| 28. Мероприятия по развитию национальных парков и Березинского биосферного заповедника (протокол поручений Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2009 г. № 31) по перечню, утверждаемому Управлением делами Президента Республики Беларусь | 2016 – 2020 | -”- | республиканский бюджет | 9 900 939,7 | 1 746 379,8 | 1 762 741,0 | 1 978 508,5 | 2 126 896,6 | 2 286 413,8 |
| 29. Разработка плана управления заказником республиканского значения ”Лунинский“ | 2016 | Минлесхоз | республиканский бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | – | – | – | – |
| 30. Текущее содержание республиканского ландшафтного заказника ”Налибокский“ | 2016 – 2020 | -”- | республиканский бюджет | 797 290,90 | 130 826,0 | 187 637,0 | 148 215,3 | 159 331,4 | 171 281,2 |
| 31. Разработка мероприятий на пятилетний период в рамках планов управления ООПТ | 2016 – 2017 | Брестский облисполком | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканским ландшафтным заказником ”Простырь“ | 2017 |  |  | – | – | – | – | – | – |
| республиканским ландшафтным заказником ”Средняя Припять“ | 2017 |  |  | – | – | – | – | – | – |
| республиканским ландшафтным заказником ”Званец“ | 2016 |  |  | – | – | – | – | – | – |
| 32. Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения | 2016 – 2018, 2020 | -”- | местный бюджет* | 37 500,0 | 2 500,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | – | 10 000,0 |
| 33. Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 81 500,0 | 2 500,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 6 000,0 | 58 000,0 |
| 34. Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов в заказниках и памятниках природы по Брестской области | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 43 000,0 | 3 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 35. Объявление биосферных резерватов ”Беловежская пуща“ и ”Припятское Полесье“ | 2016 | Брестский облисполком | – | – | – | – | – | – | – |
| 36. Проведение мероприятий в республиканском ландшафтном заказнике ”Званец“ и республиканском биологическом заказнике ”Споровский“ по расчистке от древесно-кустарниковой растительности и тростника участков экологических систем (лугов, низинных болот, островов) в соответствии с планами управления ООПТ, включая приобретение техники, разработку научного обоснования и проектно-сметной документации | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет*, средства международной технической помощи в том числе: | 107 000,0 | 27 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
|  |  |  | местный бюджет* * | 60 000,0 | – | – | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
|  |  |  | средства международной технической помощи | 47 000,0 | 27 000,0 | 20 000,0 | – | – | – |
| 37. Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, в заказниках и памятниках природы и прилегающей к ним территории | 2017 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 20 000,0 | – | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 38. Изготовление и установка на ООПТ искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | 2016 – 2017, 2020 | -”- | местный бюджет* | 9 000,0 | 3 000,0 | 4 000,0 | – | – | 2 000,0 |
| 39. Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство ”зеленых маршрутов“, в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования | 2016 – 2018 | Брестский облисполком | местный бюджет* | 50 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 20 000,0 | – | – |
| 40. Строительство эколого-информационного центра, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования, в республиканском ландшафтном заказнике ”Прибужское Полесье“ | 2016 | -”- | средства международной технической помощи | 15 000,0 | 15 000,0 | – | – | – | – |
| 41. Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 58 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 10 000,0 |
| 42. Организация и проведение на ООПТ фестивалей, конференций, выставок и др. | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 25 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 43. Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 15 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 44. Разработка мероприятий на пятилетний период в рамках плана управления республиканским ландшафтным заказником ”Освейский“ | 2018 | Витебский облисполком | – | – | – | – | – | – | – |
| 45. Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения | 2016 – 2018, 2020 | -”- | местный бюджет* | 115 480,0 | 28 480,0 | 25 000,0 | 42 000,0 | – | 20 000,0 |
| 46. Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы | 2016 – 2017, 2020 | -”- | местный бюджет* | 72 500,0 | 4 500,0 | 10 000,0 | – | – | 58 000,0 |
| 47. Разработка планов управления заказниками республиканского значения ”Козьянский“, ”Синьша“, ”Долгое“, ”Корытенский Мох“, ”Ричи“ | 2016 – 2018 | -”- | местный бюджет* | 35 900,0 | 19 900,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | – | – |
| 48. Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 50 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 49. Объявление биосферных резерватов ”Березинский биосферный заповедник“, ”Освейский – Красный Бор“ | 2016 | Витебский облисполком | – | – | – | – | – | – | – |
| 50. Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, на территории заказников и памятников природы и прилегающей к ним территории | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 70 000,0 | 30 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 51. Изготовление и установка на ООПТ искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | 2016 – 2017, 2020 | -”- | местный бюджет* | 9 000,0 | 5 000,0 | 2 000,0 | – | – | 2 000,0 |
| 52. Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство ”зеленых маршрутов“, в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования | 2016 – 2018 | -”- | местный бюджет* | 40 000,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | – | – |
| 53. Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 70 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 54. Организация и проведение на ООПТ фестивалей, конференций, выставок и др. | 2016 – 2020 | Витебский облисполком | местный бюджет* | 25 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 55. Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках | 2017, 2018, 2020 | -”- | местный бюджет* | 15 000,0 | – | 9 000,0 | 3 000,0 | – | 3 000,0 |
| 56. Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения | 2016 – 2020 | Гомельский облисполком | местный бюджет* | 50 000,0 | 4 000,0 | 10 500,0 | 5 000,0 | 4 500,0 | 26 000,0 |
| 57. Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 37 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 8 000,0 | 9 000,0 |
| 58. Разработка планов управления заказниками республиканского значения ”Выдрица“, ”Днепро-Сожский“, ”Смычок“ | 2018 – 2020 | Гомельский облисполком | местный бюджет* | 30 000,0 | – | – | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 59. Изготовление и установка в заказниках и памятниках природы информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов | 2016 – 2020 | Гомельский облисполком | местный бюджет* | 50 000,0 | 3 000,0 | 17 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 60. Объявление биосферного резервата ”Припятское Полесье“ | 2016 | Гомельский облисполком | – | – | – | – | – | – | – |
| 61. Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, в заказниках и памятниках природы и прилегающей к ним территории | 2016 – 2020 | Гомельский облисполком | местный бюджет* | 50 000,0 | – | 35 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 62. Изготовление и установка на ООПТ искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | 2016 – 2018, 2020 | Гомельский облисполком | местный бюджет* | 8 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | – | 2 000,0 |
| 63. Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство ”зеленых маршрутов“, в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования | 2016 – 2018 | -”- | местный бюджет* | 140 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 100 000,0 | – | – |
| 64. Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке | 2016 – 2019 | -”- | местный бюджет* | 50 000,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | – |
| 65. Организация и проведение на ООПТ фестивалей, конференций, выставок и др. | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 25 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 66. Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках | 2016 – 2018 | Гомельский облисполком | местный бюджет* | 14 000,00 | 3 000,0 | 8 000,0 | 3 000,0 | – | – |
| 67. Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения | 2016, 2019 – 2020 | Гродненский облисполком | местный бюджет* | 66 500,0 | 14 500,0 | – | – | 32 000,0 | 20 000,0 |
| 68. Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы | 2016 – 2018, 2020 | -”- | местный бюджет* | 50 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | – | 30 000,0 |
| 69. Разработка планов управления заказниками республиканского значения ”Липичанская пуща“, ”Озеры“, ”Сорочанские озера“ | 2016 – 2019 | -”- | местный бюджет* | 40 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | – |
| 70. Изготовление и установка в заказниках и памятниках природы информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов | 2016 – 2020 |  | местный бюджет* | 43 000,0 | 3 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 71. Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, на территории заказников и памятников природы и прилегающей к ним территории | 2016 – 2020 | Гродненский облисполком | местный бюджет* | 40 000,0 | 20 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 72. Установка на ООПТ искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | 2017 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 8 000,0 | – | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 73. Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство ”зеленых маршрутов“, в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования | 2016 – 2017 | -”- | местный бюджет* | 40 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | – | – | – |
| 74. Строительство эколого-информационного центра, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования, в республиканском ландшафтном заказнике ”Свитязянский“ | 2016 | Гродненский облисполком | средства международной технической помощи | 15 000,0 | 15 000,0 | – | – | – | – |
| 75. Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 90 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 20 000,0 |
| 76. Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках | 2016 – 2018 | -”- | местный бюджет* | 7 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | – | – |
| 77. Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения | 2016 – 2020 | Минский облисполком | местный бюджет* | 60 500,0 | 9 000,0 | 5 000,0 | 20 000,0 | 6 500,0 | 20 000,00 |
| 78. Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы | 2016 – 2018, 2020 | -”- | местный бюджет* | 48 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | – | 28 000,0 |
| 79. Разработка плана управления заказником республиканского значения ”Селява“ | 2018 – 2019 | Минский облисполком | местный бюджет* | 10 000,0 | – | – | 5 000,0 | 5 000,0 | – |
| 80. Изготовление и установка в заказниках и памятниках природы информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 50 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 81. Объявление биосферного резервата, ”Березинский биосферный заповедник“ | 2016 | -”- | – | – | – | – | – | – | – |
| 82. Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, в заказниках и памятниках природы и прилегающей к ним территории | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 31 000,0 | 11 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 83. Изготовление и установка на ООПТ искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | 2016 – 2017, 2020 | -”- | местный бюджет* | 7 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | – | – | 2 000,0 |
| 84. Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство ”зеленых маршрутов“, в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования | 2017 – 2018 | -”- | местный бюджет* | 50 000,0 | – | 25 000,0 | 25 000,0 | – | – |
| 85. Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке | 2017 – 2020 | Минский облисполком | местный бюджет* | 50 000,0 | – | 15 000,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 86. Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках | 2018, 2020 | -”- | местный бюджет* | 12 000,0 | 7 000,0 | – | 2 500,0 | – | 2 500,0 |
| 87. Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения | 2016, 2018 – 2020 | Могилевский облисполком | местный бюджет* | 111 400,0 | 2 400,0 | – | 32 000,0 | 7 000,0 | 70 000,0 |
| 88. Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы | 2017 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 34 000,0 | – | 5 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 14 000,0 |
| 89. Изготовление и установка в заказниках и памятниках природы информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов | 2016 – 2020 | Могилевский облисполком | местный бюджет* | 43 000,0 | 3 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 90. Изготовление и установка искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | 2016, 2018, 2020 | -”- | местный бюджет* | 2 000,0 | 2 000,0 | – | – | – | – |
| 91. Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках | 2016, 2018, 2020 | -”- | местный бюджет* | 4 000,0 | – | – | 4 000,0 | – | – |
| 92. Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы | 2017 | Минский горисполком | местный бюджет* | 5 000,0 | – | 5 000,0 | – | – | – |
| 93. Изготовление и установка в заказниках и памятниках природы информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов | 2016 – 2017, 2019 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 20 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | – | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 94. Изготовление и установка на ООПТ искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | 2017 | Минский горисполком | местный бюджет* | 5 000,0 | – | 5 000,0 | – | – | – |
| Итого по задаче 1 |  |  | республиканский бюджет | 18 609 670,6 | 3 487 432,8 | 3 815 107,0 | 4 770 660,5 | 3 420 268,2 | 3 116 202,1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минприроды | 328 530,0 | 107 000,0 | 46 530,0 | 67 000,0 | 67 000,0 | 41 000,0 |
|  |  |  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 17 478 849,7 | 3 244 606,8 | 3 580 940,0 | 4 555 445,2 | 3 193 936,8 | 2 903 920,9 |
|  |  |  | Минлесхоз | 802 290,9 | 135 826,0 | 187 637,0 | 148 215,3 | 159 331,4 | 171 281,2 |
|  |  |  | местные бюджеты*: | 2 283 280,0 | 406 780,0 | 472 500,0 | 546 500,0 | 286 000,0 | 571 500,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Брестский облисполком | 399 000,00 | 46 000,00 | 74 000,00 | 95 000,00 | 61 000,00 | 123 000,00 |
|  |  |  | Витебский облисполком | 502 880,00 | 142 880,00 | 109 000,00 | 98 000,00 | 35 000,00 | 118 000,00 |
|  |  |  | Гомельский облисполком | 454 000,00 | 62 000,00 | 112 500,00 | 160 000,00 | 52 500,00 | 67 000,00 |
|  |  |  | Гродненский облисполком | 384 500,00 | 99 500,00 | 79 000,00 | 50 000,00 | 69 000,00 | 87 000,00 |
|  |  |  | Минский облисполком | 318 500,00 | 44 000,00 | 68 000,00 | 92 500,00 | 36 500,00 | 77 500,00 |
|  |  |  | Могилевский облисполком | 194 400,00 | 7 400,00 | 15 000,00 | 51 000,00 | 27 000,00 | 94 000,00 |
|  |  |  | Минский горисполком | 30 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | – | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | средства международной технической помощи: | 77 000,00 | 57 000,00 | 20 000,00 | – | – | – |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Брестский облисполком | 62 000,00 | 42 000,00 | 20 000,00 | – | – | – |
|  |  |  | Гродненский облисполком | 15 000,00 | 15 000,00 | – | – | – | – |
| Всего по задаче 1 |  |  |  | 20 969 950,6 | 3 951 212,8 | 4 307 607,0 | 5 317 160,5 | 3 706 268,2 | 3 687 702,1 |
| Задача 2. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Определение численности, половозрастной и социальной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в отдельных микропопуляциях зубров – всего | 2016 – 2020 | Управление делами Президента Республики Беларусь | собственные средства организаций | 11 800,0 | 5 100,0 | 1 600,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березинский биосферный заповедник |  |  |  | 5 600,0 | 4 000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| национальный парк ”Беловежская пуща“ |  |  |  | 4 000,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| национальный парк ”Припятский“ |  |  |  | 2 200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2. Инвентаризация животных и выявление особей, представляющих селекционную ценность, – всего | 2016 – 2020 | Управление делами Президента Республики Беларусь | собственные средства организаций | 9 200,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 900,0 | 1 900,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березинский биосферный заповедник |  |  |  | 2 000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| национальный парк ”Беловежская пуща“ |  |  |  | 4 000,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| национальный парк ”Припятский“ |  |  |  | 3 200,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 700,0 |
| 3. Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, эмиграции, о численности и изъятии зубров резервного генофонда, оценке трофеев, – всего | 2016 – 2020 | -”- | собственные средства организаций | 5 000,0 | 1 400,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березинский биосферный заповедник |  |  |  | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| национальный парк ”Беловежская пуща“ |  |  |  | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| национальный парк ”Припятский“ |  |  |  | 3 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 4. Проведение научно обоснованных действий (расселение, скрещивание) по поддержанию оптимальной численности и половозрастной структуры микропопуляций зубров, освежению крови, их изъятию – всего | 2016 – 2020 | Управление делами Президента Республики Беларусь | собственные средства организаций | 49 000,0 | 23 000,0 | 23 200,0 | 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| национальный парк ”Беловежская пуща“ |  |  |  | 45 000,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | – | – | – |
| национальный парк ”Припятский“ |  |  |  | 4 000,0 | 500,0 | 700,0 | 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 5. Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляций зубров и выполнения комплекса лечебно-профилактических мероприятий – всего | 2016 – 2020 | -”- | собственные средства организаций | 4 500,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березинский биосферный заповедник |  |  |  | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| национальный парк ”Беловежская пуща“ |  |  |  | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| национальный парк ”Припятский“ |  |  |  | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 6. Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляций – всего | 2016 – 2020 | Управление делами Президента Республики Беларусь | республиканский бюджет | 9 026,5 | 2 626,5 | 1 200,0 | 2 000,0 | 1 200,0 | 2 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березинский биосферный заповедник |  |  |  | 400,0 | – | 200,0 | – | 200,0 | – |
| национальный парк ”Беловежская пуща“ |  |  |  | 6 626,5 | 2 626,5 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| национальный парк ”Припятский“ |  |  |  | 2 000,0 | – | – | 1 000,0 | – | 1 000,0 |
| 7. Закупка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляций – всего | 2017, 2019 | -”- | республиканский бюджет | 4 600,0 | – | 1 800,0 | – | 2 800,0 | – |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березинский биосферный заповедник |  |  |  | 600,0 | – | 300,0 | – | 300,0 | – |
| национальный парк ”Беловежская пуща“ |  |  |  | 3 000,0 | – | 1 500,0 | – | 1 500,0 | – |
| национальный парк ”Припятский“ |  |  |  | 1 000,0 | – | – | – | 1 000,0 | – |
| 8. Заготовка и (или) приобретение кормов для зубров – всего | 2016 – 2020 | Управление делами Президента Республики Беларусь | республиканский бюджет, собственные средства организаций | 181 500,0 | 51 500,0 | 17 000,0 | 35 500,0 | 37 500,0 | 40 000,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 69 000,0 | 12 000,0 | – | 17 500,0 | 19 000,0 | 20 500,0 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 112 500,0 | 39 500,0 | 17 000,0 | 18 000,0 | 18 500,0 | 19 500,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березинский биосферный заповедник |  |  | республиканский бюджет, собственные средства организаций | 28 500,0 | 5 000,0 | 1 000,00 | 7 000,0 | 7 500,0 | 8 000,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 22 000,0 | 4 000,0 | – | 5 500,0 | 6 000,0 | 6 500,0 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 6 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| национальный парк ”Беловежская пуща“ |  |  | республиканский бюджет, собственные средства организаций | 96 500,0 | 20 000,0 | 12 000,0 | 21 000,0 | 21 500,0 | 22 000,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 36 500,0 | 8 000,0 | – | 9 000,0 | 9 500,0 | 10 000,0 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 60 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| национальный парк ”Припятский“ |  |  | республиканский бюджет, собственные средства организаций | 56 500,00 | 26 500,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | 8 500,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 10 500,00 | – | – | 3 000,00 | 3 500,00 | 4 000,00 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 46 000,00 | 26 500,00 | 4 000,00 | 4 500,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| 9. Поддержание кормовых полей для зубров – всего | 2016 – 2020 | Управление делами Президента Республики Беларусь | республиканский бюджет, собственные средства организаций | 387 429,0 | 67 000,0 | 80 429,00 | 78 000,0 | 80 000,0 | 82 000,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 42 929,0 | – | 12 929,0 | 9 000,0 | 10 000,0 | 11 000,0 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 344 500,0 | 67 000,0 | 67 500,0 | 69 000,0 | 70 000,0 | 71 000,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| национальный парк ”Беловежская пуща“ |  |  | республиканский бюджет, собственные средства организаций | 331 000,0 | 60 000,0 | 70 000,0 | 66 500,0 | 67 000,0 | 67 500,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 31 000,0 | – | 10 000,0 | 6 500,0 | 7 000,0 | 7 500,0 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 300 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 |
| национальный парк ”Припятский“ |  |  | республиканский бюджет, собственные средства организаций | 56 429,0 | 7 000,0 | 10 429,0 | 11 500,0 | 13 000,0 | 14 500,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 11 929,0 | – | 2 929,0 | 2 500,0 | 3 000,0 | 3 500,0 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 44 500,0 | 7 000,0 | 7 500,0 | 9 000,0 | 10 000,0 | 11 000,0 |
| 10. Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25 – 30 особей зубров на 1 площадку – всего | 2016, 2018 – 2020 | -”- | собственные средства организаций | 27 000,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 6 500,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березинский биосферный заповедник |  |  |  | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| национальный парк ”Беловежская пуща“ |  |  |  | 12 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| национальный парк ”Припятский“ |  |  |  | 12 000,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 3 500,0 |
| 11. Издание научно-популярных брошюр, буклетов, фотоальбомов о зубрах – всего | 2017 – 2019 | Управление делами Президента Республики Беларусь | республиканский бюджет | 8 000,0 | – | – | 1 000,0 | 7 000,0 | – |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березинский биосферный заповедник |  |  |  | 1 000,0 | – | – | 1 000,0 | – | – |
| национальный парк ”Припятский“ |  |  |  | 7 000,0 | – | – | – | 7 000,0 | – |
| 12. Проведение семинаров по обмену опытом по сохранению и воспроизводству зубров в национальном парке ”Припятский“ | 2017 | -”- | республиканский бюджет, собственные средства организаций | 3 000,0 | – | 3 000,0 | – | – | – |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства организаций | 3 000,0 | – | 3 000,0 | – | – | – |
| 13. Определение численности, половозрастной и социальной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в отдельных микропопуляциях зубров – всего | 2016 – 2020 | Минлесхоз | собственные средства организаций | 6 100,0 | 1 000,0 | 1 100,0 | 1 200,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский ландшафтный заказник ”Налибокский“ |  |  |  | 5 100,0 | 800,0 | 900,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  |  | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 14. Инвентаризация животных и выявление особей, представляющих селекционную ценность, – всего | 2016 – 2020 | -”- | собственные средства организаций | 6 000,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский ландшафтный заказник ”Налибокский“ |  |  |  | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  |  | 3 500,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 15. Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, эмиграции, о численности и изъятии зубров резервного генофонда, оценке трофеев, – всего | 2016 – 2020 | -”- | собственные средства организаций | 2 000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский ландшафтный заказник ”Налибокский“ |  |  |  | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  |  | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 16. Проведение научно обоснованных действий (расселение, скрещивание) по поддержанию оптимальной численности и половозрастной структуры микропопуляции зубров, освежению крови, их изъятию в угодьях Осиповичского опытного лесхоза | 2017 | Минлесхоз | собственные средства организаций | 22 500,0 | – | 22 500,0 | – | – | – |
| 17. Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляций зубров и выполнения комплекса лечебно-профилактических мероприятий – всего | 2016 – 2020 | -”- | собственные средства организаций | 4 100,0 | 700,0 | 800,0 | 800,0 | 900,0 | 900,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский ландшафтный заказник ”Налибокский“ |  |  |  | 3 100,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 700,0 |
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  |  | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 18. Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Осиповичского опытного лесхоза | 2016 – 2020 | -”- | собственные средства организаций | 2 000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 19. Закупка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Осиповичского опытного лесхоза | 2016 – 2020 | Минлесхоз | собственные средства организаций | 2 000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 20. Заготовка и (или) приобретение кормов для зубров, обитающих в угодьях республиканского ландшафтного заказника ”Налибокский“ | 2016 – 2020 | -”- | собственные средства организаций | 12 900,0 | 1 800,0 | 2 100,0 | 2 500,0 | 3 000,0 | 3 500,0 |
| 21. Поддержание кормовых полей для зубров – всего | 2016 – 2020 | -”- | собственные средства организаций | 10 200,0 | 1 500,0 | 1 600,0 | 2 000,0 | 2 400,0 | 2 700,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский ландшафтный заказник ”Налибокский“ |  |  |  | 5 200,0 | 700,0 | 700,0 | 1 000,0 | 1 300,0 | 1 500,0 |
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  |  | 5 000,0 | 800,0 | 900,0 | 1 000,0 | 1 100,0 | 1 200,0 |
| 22. Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25 – 30 особей зубров на 1 площадку – всего | 2016 – 2020 | -”- | собственные средства организаций | 3 600,0 | 600,0 | 400,0 | 800,0 | 900,0 | 900,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский ландшафтный заказник ”Налибокский“ |  |  |  | 1 600,0 | 200,0 | – | 400,0 | 500,0 | 500,0 |
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  |  | 2 000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 23. Издание научно-популярных брошюр и буклетов о зубрах | 2017, 2019 | Минский облисполком | местный бюджет* | 6 800,0 | – | 2 000,0 | – | 4 800,0 | – |
| 24. Проведение семинаров по обмену опытом по сохранению и воспроизводству зубров | 2018 | Минский облисполком | местный бюджет* | 5 900,0 | – | – | 5 900,0 | – | – |
| 25. Определение численности, половозрастной и социальной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в микропопуляции зубров, обитающей в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника | 2016 – 2020 | МЧС | республиканский бюджет | 25 838,5 | 4 446,5 | 3 892,0 | 5 500,0 | 5 900,0 | 6 100,0 |
| 26. Инвентаризация животных и выявление особей, представляющих селекционную ценность и обитающих в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника | 2016 – 2020 | -”- | собственные средства организаций | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 27. Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, эмиграции, о численности и изъятии зубров резервного генофонда, оценке трофеев, в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике | 2016 – 2020 | -”- | собственные средства организаций | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 28. Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляции зубров Полесского государственного радиационно-экологического заповедника и выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий | 2016 – 2020 | МЧС | собственные средства организаций | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 29. Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляции, обитающей в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника | 2016 – 2020 | -”- | республиканский бюджет | 103,5 | – | – | 50,0 | 40,0 | 13,5 |
| 30. Закупка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляции, обитающей в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника | 2016 – 2020 | -”- | республиканский бюджет | 8 200,0 | 1 800,0 | – | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 200,0 |
| 31. Заготовка и (или) приобретение кормов для зубров, обитающих в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника | 2016 – 2020 | -”- | республиканский бюджет | 54 800,0 | 600,0 | 1 800,0 | 16 800,0 | 17 600,0 | 18 000,0 |
| 32. Поддержание кормовых полей для зубров, обитающих в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника | 2016 – 2020 | -”- | республиканский бюджет | 16 200,0 | 400,0 | 2 200,0 | 4 300,0 | 4 500,0 | 4 800,0 |
| 33. Закупка телеметрического оборудования, фотоловушек и проведение работ по научному обеспечению мероприятий по контролю за состоянием популяций зубров | 2018 – 2020 | НАН Беларуси | республиканский бюджет | 35 000,0 | – | – | 25 000,0 | 5 000,0 | 5000,0 |
| 34. Разработка критериев оценки селекционной, в том числе генетической, ценности зубров | 2018 | -”- | республиканский бюджет | 5 000,0 | – | – | 5 000,0 | – | – |
| 35. Формирование и ведение племенной книги зубров | 2018 – 2020 | -”- | республиканский бюджет | 4 000,0 | – | – | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 36. Анализ реализации схемы по расселению зубров и подготовка научно-обоснованных предложений по ее актуализации | 2018-2019 | -”- | республиканский бюджет | 8 000,0 | – | – | 4 000,0 | 4 000,0 | – |
| 37. Разработка доз и комплекса антигельминтиков для проведения дегельминтизации | 2018-2019 | -”- | республиканский бюджет | 15 000,0 | – | – | 7 500,0 | 7 500,0 | – |
| 38. Разработка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок (премиксов) для зубров | 2018-2019 | -”- | республиканский бюджет | 25 000,0 | – | – | 12 500,0 | 12 500,0 | – |
| 39. Генотипирование особей европейского зубра (Bison bonasus) и создание депонированного банка ДНК беловежского зубра | 2016 – 2017 | -”- | республиканский бюджет | 7 568,0 | 3 784,0 | 3 784,0 | – | – | – |
| 40. Закупка оборудования, расходных материалов для сбора материала для генотипирования особей и создания депонированного банка ДНК зубра | 2018 – 2020 | НАН Беларуси | республиканский бюджет | 35 000,00 | – | – | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 41. Разработка оптимальной схемы скрещивания зубров, обитающих на территории Республики Беларусь, с учетом родословных и генетического разнообразия родителей из разных микропопуляций | 2018 | -”- | республиканский бюджет | 8 000,0 | – | – | 8 000,0 | – | – |
| 42. Разработка научно обоснованных рекомендаций по созданию оптимальных экологических условий (улучшение кормовых условий) формирования свободноживущих микропопуляций зубра в разрезе каждой микропопуляции | 2017 – 2020 | -”- | республиканский бюджет | 20 000,0 | – | – | 10 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 43. Издание научно-популярной публикации (книга-фотоальбом) ”Зубр в Беларуси“ | 2018 | -”- | республиканский бюджет | 7 000,00 | – | – | 7 000,00 | – | – |
| 44. Проведение научной международной конференции по проблемам сохранения зубра европейского | 2018 | -”- | республиканский бюджет | 15 000,00 | – | – | 15 000,00 | – | – |
| 45. Определение численности, половозрастной и социальной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Новополоцкого общества с ограниченной ответственностью ”Интерсервис“ (далее – ООО ”Интерсервис“) | 2016 – 2020 | Витебский облисполком | собственные средства организаций | 1 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 46. Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, эмиграции, о численности и изъятии зубров резервного генофонда в угодьях ООО ”Интерсервис“ | 2016 – 2020 | Витебский облисполком | собственные средства организаций | 1 300,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 47. Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО ”Интерсервис“, и выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий | 2016 – 2020 | -”- | собственные средства организаций | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 48. Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО ”Интерсервис“ | 2017, 2019 | -”- | собственные средства организаций | 1 000,0 | – | 500,0 | – | 500,0 | – |
| 49. Закупка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляции зубров, обитающей в угодьях ООО ”Интерсервис“ | 2017, 2019 | -”- | собственные средства организаций | 600,0 | – | 300,0 | – | 300,0 | – |
| 50. Заготовка и (или) приобретение кормов для зубров, обитающих в угодьях ООО ”Интерсервис“ | 2016 – 2020 | Витебский облисполком | собственные средства организаций | 11 000,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 500,0 | 3 000,0 |
| 51. Поддержание кормовых полей для зубров, обитающих в угодьях ООО ”Интерсервис“ | 2016 – 2020 | -”- | собственные средства организаций | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 400,0 | 1 600,0 | 1 800,0 |
| 52. Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25 – 30 особей зубров на 1 площадку в угодьях ООО ”Интерсервис“ | 2016 – 2020 | -”- | собственные средства организаций | 3 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 53. Определение численности, половозрастной и социальной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в микропопуляции зубров, обитающих в угодьях сельскохозяйственного производственного кооператива ”Озеры Гродненского района“ (далее – СПК ”Озеры Гродненского района“) | 2016 – 2020 | Гродненский облисполком | собственные средства организаций | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 54. Инвентаризация животных и выявление особей, представляющих селекционную ценность и обитающих в угодьях СПК ”Озеры Гродненского района“ | 2016 – 2020 | -”- | собственные средства организаций | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 55. Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, эмиграции, о численности и изъятии зубров резервного генофонда, оценке трофеев в СПК ”Озеры Гродненского района“ | 2016 – 2020 | Гродненский облисполком | собственные средства организаций | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 56. Проведение научно обоснованных действий (расселение, скрещивание) по поддержанию оптимальной численности и половозрастной структуры микропопуляции зубров, освежению крови, их изъятию в угодьях СПК ”Озеры Гродненского района“ | 2018 | -”- | собственные средства организаций | 22 500,0 | – | – | 22 500,0 | – | – |
| 57. Формирование новой микропопуляции зубров в угодьях ООО ”Белая тропа“ | 2016 | -”- | местный бюджет*, собственные средства организаций | 45 000,0 | 45 000,0 | – | – | – | – |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет* | 22 500,0 | 22 500,0 | – | – | – | – |
|  |  |  | собственные средства организаций | 22 500,0 | 22 500,0 | – | – | – | – |
| 58. Формирование новой микропопуляции зубров в угодьях ГЛХУ ”Дятловский лесхоз“ | 2017 - 2018 |  | местный бюджет*, собственные средства организаций | 245 000,0 | – | 45 000,0 | 200 000,0 | – | – |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет* | 222 500,0 | – | 22 500,0 | 200 000,0 | – | – |
|  |  |  | собственные средства организаций | 22 500,0 | – | 22 500,0 | – | – | – |
| 59. Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляции зубров, обитающих в угодьях СПК ”Озеры Гродненского района“, и выполнения комплекса лечебно-профилактических мероприятий | 2016 – 2020 | -”- | собственные средства организаций | 1 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 60. Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях СПК ”Озеры Гродненского района“ | 2016 – 2020 | Гродненский облисполком | собственные средства организаций | 2 000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 61. Закупка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях СПК ”Озеры Гродненского района“ | 2016 – 2020 | -”- | собственные средства организаций | 1 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 62. Заготовка и (или) приобретение кормов для зубров, обитающих в угодьях: | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет*, собственные средства организаций | 104 200,0 | 20 600,0 | 20 000,0 | 21 000,0 | 21 200,0 | 21 400,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет* | 50 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 54 200,0 | 10 600,0 | 10 000,0 | 11 000,0 | 11 200,0 | 11 400,0 |
| СПК ”Озеры Гродненского района“ |  |  | местный бюджет*, собственные средства организаций | 100 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 50 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 50 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| ООО ”Белая тропа“ |  |  | собственные средства организаций | 600,0 | 600,0 | – | – | – | – |
| ГЛХУ ”Дятловский лесхоз“ |  |  | собственные средства организаций | 3 600,0 | – | – | 1 000,0 | 1 200,0 | 1 400,0 |
| 63. Поддержание кормовых полей для зубров, обитающих в угодьях СПК ”Озеры Гродненского района“ | 2016 – 2020 | Гродненский облисполком | собственные средства организаций | 16 500,0 | 2 500,0 | 3 000,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 4 000,0 |
| 64. Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25 – 30 особей зубров на 1 площадку в угодьях СПК ”Озеры Гродненского района“ | 2016 – 2020 | -”- | собственные средства организаций | 3 500,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 65. Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляции, обитающей в угодьях республиканского ландшафтного заказника ”Налибокский“ | 2016 – 2020 | Минский облисполком | местный бюджет* | 1 680,0 | 280,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 | 400,0 |
| 66. Закупка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляции, обитающей в угодьях республиканского ландшафтного заказника ”Налибокский“ | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 3 130,0 | 530,0 | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 700,0 |
| 67. Заготовка и (или) приобретение кормов для зубров, обитающих в угодьях республиканского ландшафтного заказника ”Налибокский“ | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 12 900,0 | 1 800,0 | 2 100,0 | 2 500,0 | 3 000,0 | 3 500,0 |
| 68. Поддержание кормовых полей для зубров, обитающих в угодьях республиканского ландшафтного заказника ”Налибокский“ | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 5 200,0 | 700,0 | 700,0 | 1 000,0 | 1 300,0 | 1 500,0 |
| 68. Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25 – 30 особей зубров на 1 площадку в угодьях республиканского ландшафтного заказника ”Налибокский“ | 2016 – 2020 | Минский облисполком | местный бюджет* | 1 600,0 | 200,0 | – | 400,0 | 500,0 | 500,0 |
| 69. Заготовка и (или) приобретение кормов для зубров, обитающих в угодьях Осиповичского опытного лесхоза | 2016 – 2020 | Могилевский облисполком | местный бюджет* | 170 000,0 | 20 000,0 | 30 000,0 | 35 000,0 | 40 000,0 | 45 000,0 |
| Итого по задаче 2 |  |  | республиканский бюджет | 423 265,5 | 25 657,0 | 27 605,0 | 179 150,0 | 110 240,0 | 80 613,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 133 555,5 | 14 626,5 | 15 929,0 | 29 500,0 | 40 000,0 | 33 500,0 |
|  |  |  | МЧС | 105 142,0 | 7 246,5 | 7 892,0 | 28 650,0 | 30 240,0 | 31 113,5 |
|  |  |  | НАН Беларуси | 184 568,0 | 3 784,0 | 3 784,0 | 121 000,0 | 40 000,0 | 16 000,0 |
|  |  |  | местные бюджеты*: | 502 210,0 | 56 010,0 | 68 200,0 | 255 700,0 | 60 700,0 | 61 600,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гродненский облисполком | 295 000,0 | 32 500,0 | 32 500,0 | 210 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  |  |  | Минский облисполком | 37 210,00 | 3 510,00 | 5 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 6 600,00 |
|  |  |  | Могилевскийоблисполком | 170 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 821 500,00 | 195 100,00 | 196 300,00 | 153 200,00 | 136 500,00 | 140 400,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 566 500,0 | 143 200,0 | 120 900,0 | 98 100,0 | 100 900,0 | 103 400,0 |
|  |  |  | Минлесхоз | 71 400,0 | 8 000,0 | 30 900,0 | 9 700,0 | 11 000,0 | 11 800,0 |
|  |  |  | МЧС | 4 500,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
|  |  |  | Витебский облисполком | 26 400,0 | 4 500,0 | 5 200,0 | 4 600,0 | 6 100,0 | 6 000,0 |
|  |  |  | Гродненский облисполком | 153 500,0 | 38 500,0 | 15 900,0 | 39 900,0 | 17 600,0 | 18 300,0 |
| Всего по задаче 2 |  |  |  | 1 746 975,5 | 276 767,0 | 292 105,0 | 588 050,0 | 307 440,0 | 282 613,5 |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  | республиканский бюджет | 19 032 936,1 | 3 513 089,8 | 3 842 712,0 | 4 949 810,5 | 3 530 508,2 | 3 196 815,6 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минприроды | 328 530,0 | 107 000,0 | 46 530,0 | 67 000,0 | 67 000,0 | 41 000,0 |
|  |  |  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 17 612 405,2 | 3 259 233,3 | 3 596 869,0 | 4 584 945,2 | 3 233 936,8 | 2 937 420,9 |
|  |  |  | Минлесхоз | 802 290,9 | 135 826,0 | 187 637,0 | 148 215,3 | 159 331,4 | 171 281,2 |
|  |  |  | МЧС | 105 142,0 | 7 246,5 | 7 892,0 | 28 650,0 | 30 240,0 | 31 113,5 |
|  |  |  | НАН Беларуси | 184 568,0 | 3 784,0 | 3 784,0 | 121 000,0 | 40 000,0 | 16 000,0 |
|  |  |  | местные бюджеты*: | 2 785 490,0 | 462 790,0 | 540 700,0 | 802 200,0 | 346 700,0 | 633 100,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Брестский облисполком | 399 000,0 | 46 000,0 | 74 000,0 | 95 000,0 | 61 000,0 | 123 000,0 |
|  |  |  | Витебский облисполком | 502 880,0 | 142 880,0 | 109 000,0 | 98 000,0 | 35 000,0 | 118 000,0 |
|  |  |  | Гомельский облисполком | 454 000,0 | 62 000,0 | 112 500,0 | 160 000,0 | 44 500,0 | 67 000,0 |
|  |  |  | Гродненский облисполком | 679 500,0 | 132 000,0 | 111 500,0 | 260 000,0 | 79 000,0 | 97 000,0 |
|  |  |  | Минский облисполком | 355 710,0 | 47 510,0 | 73 700,0 | 103 200,0 | 47 200,0 | 84 100,0 |
|  |  |  | Могилевский облисполком | 364 400,0 | 27 400,0 | 45 000,0 | 86 000,0 | 67 000,0 | 139 000,0 |
|  |  |  | Минский горисполком | 30 000,0 | 5 000,0 | 15 000,0 | – | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 821 500,0 | 195 100,0 | 196 300,0 | 153 200,0 | 136 500,0 | 140 400,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минлесхоз | 71 400,0 | 8 000,0 | 30 900,0 | 9 700,0 | 11 000,0 | 11 800,0 |
|  |  |  | МЧС | 4 500,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
|  |  |  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 566 500,0 | 143 200,0 | 120 900,0 | 98 100,0 | 100 900,0 | 103 400,0 |
|  |  |  | Гродненский облисполком | 152 700,0 | 38 500,0 | 38 400,0 | 39 900,0 | 17 600,0 | 18 300,0 |
|  |  |  | Витебский облисполком | 26 400,0 | 4 500,0 | 5 200,0 | 4 600,0 | 6 100,0 | 6 000,0 |
|  |  |  | средства международной технической помощи | 77 000,0 | 57 000,0 | 20 000,0 | – | – | – |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Брестский облисполком | 62 000,0 | 42 000,0 | 20 000,0 | – | – | – |
|  |  |  | Гродненский облисполком | 15 000,0 | 15 000,0 | – | – | – | – |
| Всего по подпрограмме 4 |  |  |  | 22 716 926,1 | 4 227 979,8 | 4 599 712,0 | 5 905 210,5 | 4 013 708,2 | 3 970 315,6 |
| ––––––––––––––––––––– * Заказчики – распорядители средств местных бюджетов определяются в решениях соответствующих местных Советов депутатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |