Приложение 7

к Государственной программе ”Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов“ на 2016 – 2020 годы

(в редакции постановления Совета

Министров Республики Беларусь

23.11.2016  № 955)

Мероприятия подпрограммы 4 ”Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия“

| Наименование мероприятий | Срок выполнения, годы | Заказчики | Источники финансирования мероприятия | Объемы финансирования, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Задача 1. Развитие системы ООПТ, обеспечение функционирования, охраны ООПТ и управления ими |
| 1. Подготовка представления об объявлении Национального парка ”Свислочско-Березинский“, включая определение координат поворотных точек его границ, в соответствии со схемой рационального размещения особо охраняемых природных территорий республиканского значения до 1 января 2025 г. (далее – схема) | 2019 | Минприроды | республиканский бюджет | 20 000 | – | – | – | 20 000 | – |
| 2. Подготовка представлений о преобразовании заказников республиканского значения, включая определение координат поворотных точек их границ, в соответствии со схемой – всего | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 133 000 | 30 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 13 000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ”Бусловка“, ”Прибужское Полесье“, ”Сервечь“, ”Красный Бор“ |  |  |  | 30 000 | 30 000 | – | – | – | – |
| ”Фаличский Мох“ |  |  |  | 10 000 | – | 10 000 | – | – | – |
| ”Бабиновичский“, ”Козьянский“, ”Стрельский“ |  |  |  | 40 000 | – | – | 40 000 | – | – |
| ”Лунинский“, ”Ольманские болота“, ”Корытенский мох“ |  |  |  | 40 000 | – | – | – | 40 000 | – |
| ”Липичанская пуща“ |  |  |  | 13 000 | – | – | – | – | 13 000 |
| 3. Ведение реестра особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь | 2016 – 2020 | Минприроды | республиканский бюджет | 36 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 |
| 4. Повышение квалификации руководителей и работников государственных природоохранных учреждений, осуществляющих управление ООПТ, работников территориальных органов Минприроды по курсу ”Организация природоохранной и туристической деятельности на ООПТ“ | 2016, 2018, 2020 | -”- | -”- | 60 000 | 20 000 | – | 20 000 | – | 20 000 |
| 5. Завершение формирования национальной экологической сети южной части Республики Беларусь (Брестская и Гомельская области) | 2016 | -”- | -”- | 30 000 | 30 000 | – | – | – | – |
| 6. Подготовка и публикация презентационного издания (книги) об ООПТ Беларуси (на русском и английском языках) | 2016 – 2017 | Минприроды | республиканский бюджет | 50 000 | 20 000 | 30 000 | – | – | – |
| 7. Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов в том числе в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках ”Беловежская пуща“, ”Браславские озера“, ”Нарочанский“, ”Припятский“ (далее – национальные парки) | 2016 – 2020 | Управление делами Президента Республики Беларусь | -”- | 176 296 | 26 296 | 45 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 8. Разработка и реализация проектов по восстановлению нарушенных (осушенных) болотных экологических систем и неэффективно используемых мелиоративных объектов, включая разработку научного обоснования и проектно-сметной документации в Национальном парке ”Беловежская пуща“ | 2016 – 2018 | -”- | -”- | 95 000 | 5 000 | 40 000 | 50 000 | – | – |
| 9. Проведение мероприятий по расчистке от древесно-кустарниковой растительности и тростника участков экологических систем (лугов, низинных болот, островов) в соответствии с планами управления ООПТ, включая приобретение техники, разработку научного обоснования и проектно-сметной документации в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 190 000 | 32 000 | 38 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 10. Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках и на прилегающей к ним территории | 2016 – 2020 | Управление делами Президента Республики Беларусь | республиканский бюджет | 168 704 | 47 989,1 | 30 714,9 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 11. Изготовление и установка искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках | 2016 – 2018, 2020 | -”- | -”- | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | – | 5 000 |
| 12. Восстановление пойменных дубрав Национального парка ”Припятский“ – всего | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 1 572 500 | 338 000 | 574 500 | 620 000 | 20 000 | 20 000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка и реализация комплекса мероприятий по восстановлению и сохранению пойменных дубрав в Национальном парке ”Припятский“ |  |  |  | 100 000 | 10 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| реконструкция лесного питомника ГПУ ”Национальный парк ”Припятский“, в том числе разработка проектно-сметной документации и организация выращивания посадочного материала дуба с закрытой корневой системой |  |  |  | 1 472 500 | 328 000 | 544 500 | 600 000 | – | – |
| 13. Создание лесосеменной базы и развитие питомнического хозяйства в Национальном парке ”Беловежская пуща“ | 2016 – 2019 | Управление делами Президента Республики Беларусь | республиканский бюджет | 140 000 | 25 000 | 66 000 | 36 000 | 13 000 | – |
| 14. Приобретение специальных средств и специального транспорта для повышения эффективности охраны Березинского биосферного заповедника и национальных парков | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 706 028,7 | 140 441,9 | 150 102,8 | 156 936,7 | 110 040,2 | 148 507,1 |
| 15. Приобретение специальных средств визуального обнаружения лесных пожаров для размещения их в национальных парках | 2016 – 2018 | -”- | -”- | 390 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | – | – |
| 16. Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство ”зеленых маршрутов“, в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках | 2016 – 2018 | -”- | -”- | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | – | – |
| 17. Развитие и обустройство рекреационных зон в целях создания условий для массового отдыха и оздоровления, экологического просвещения населения за счет более эффективного использования рекреационного и экологического потенциала ООПТ, включая разработку проектно-сметной документации | 2016 – 2020 | Управление делами Президента Республики Беларусь | республиканский бюджет | 3 294 000 | 529 000 | 1 015 000 | 1 210 000 | 450 000 | 90 000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березинский биосферный заповедник | 2016 – 2019 |  |  | 941 000 | 91 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | – |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обустройство объектов отдыха эколого-туристического комплекса ”Нивки“, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  | 341 000 | 91 000 | 250 000 | – | – | – |
| обустройство молодежного учебно-экологического центра на базе интерната в поселке Домжерицы, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  | 600 000 | – | – | 300 000 | 300 000 | – |
| Национальный парк ”Браславские озера“ | 2016 – 2020 |  |  | 1 628 000 | 263 000 | 465 000 | 660 000 | 150 000 | 90 000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство и реконструкция объектов для организации массового отдыха населения в рекреационной зоне оз.Саванар |  |  |  | 565 000 | 100 000 | 165 000 | 300 000 | – | – |
| строительство объектов для массового отдыха населения и обустройство рекреационных зон на озерах Струсто, Снуды |  |  |  | 1 063 000 | 163 000 | 300 000 | 360 000 | 150 000 | 90 000 |
| Национальный парк ”Беловежская пуща“ – строительство объектов археологического музея под открытым небом, включая разработку проектно-сметной документации | 2016 – 2018 |  |  | 250 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000 | – | – |
| Национальный парк ”Припятский“ – строительство объектов историко-этнографического комплекса ”Музей под открытым небом“, включая разработку проектно-сметной документации | 2016 – 2018 |  |  | 475 000 | 75 000 | 200 000 | 200 000 | – | – |
| 18. Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке | 2016 – 2020 | Управление делами Президента Республики Беларусь | республиканский бюджет | 90 000 | 30 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 19. Создание условий для функционирования международного центра изучения дикой природы на базе Национального парка ”Беловежская пуща“ | 2016 | -”- | -”- | 9 000 | 9 000 | – | – | – | – |
| 20. Разработка и создание сети учебно-демонстрационных объектов в Новоселковском лесничестве в Национальном парке ”Беловежская пуща“ | 2016 – 2019 | Управление делами Президента Республики Беларусь | республиканский бюджет | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | – |
| 21. Организация и проведение в Березинском биосферном заповеднике и (или) национальных парках фестивалей, конференций, выставок и другого | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 110 000 | 15 000 | 20 000 | 15 000 | 35 000 | 25 000 |
| 22. Подготовка и издание ежегодника ”Особо охраняемые природные территории Беларуси. Исследования“ | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 24 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 23. Подготовка и издание атласа диких животных Национального парка ”Беловежская пуща“ | 2017 – 2018 | -”- | -”- | 30 000 | – | 15 000 | 15 000 | – | – |
| 24. Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов о Березинском биосферном заповеднике и (или) национальных парках на русском, белорусском и английском языках | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 37 500 | 16 500 | 9 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 25. Организация и ведение наблюдений за распространением церкариозов и клещевых боррелиозов, оценка степени риска возникновения очагов шистосоматидных аллергодерматитов в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 30 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 26. Оценка современного состояния и реализация мер по снижению уровня деградации водоемов, расположенных на территории национальных парков ”Браславские озера“ и ”Нарочанский“ | 2016 – 2020 | Управление делами Президента Республики Беларусь | республиканский бюджет | 680 000 | 40 000 | 90 000 | 100 000 | 250 000 | 200 000 |
| 27. Создание комплексной автоматизированно-справочной системы на базе действующей геоинформационной системы Березинского биосферного заповедника и национальных парков с использованием информации с аппаратов космического базирования и других средств | 2016 – 2019 | -”- | -”- | 195 000 | 35 000 | 60 000 | 50 000 | 50 000 | – |
| 28. Мероприятия по развитию национальных парков и Березинского биосферного заповедника (протокол поручений Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2009 г. № 31) по перечню, утверждаемому Управлением делами Президента Республики Беларусь | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 9 970 151,1 | 1 746 379,8 | 1 831 952,4 | 1 978 508,5 | 2 126 896,6 | 2 286 413,8 |
| 29. Разработка плана управления заказником республиканского значения ”Лунинский“ | 2016 | Минлесхоз | -”- | 5 000 | 5 000 | – | – | – | – |
| 30. Текущее содержание республиканского ландшафтного заказника ”Налибокский“ | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 746 890,3 | 130 826 | 137 236,4 | 148 215,3 | 159 331,4 | 171 281,2 |
| 31. Разработка мероприятий на пятилетний период в рамках планов управления ООПТ | 2016 – 2017 | Брестский облисполком | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканским ландшафтным заказником ”Простырь“ | 2017 |  |  | – | – | – | – | – | – |
| республиканским ландшафтным заказником ”Средняя Припять“ | 2017 |  |  | – | – | – | – | – | – |
| республиканским ландшафтным заказником ”Званец“ | 2016 |  |  | – | – | – | – | – | – |
| 32. Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования ООПТ местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения | 2016 – 2018, 2020 | -”- | местный бюджет* | 37 500 | 2 500 | 15 000 | 10 000 | – | 10 000 |
| 33. Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 81 500 | 2 500 | 5 000 | 10 000 | 6 000 | 58 000 |
| 34. Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов на территории заказников и памятников природы | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 43 000 | 3 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 35. Объявление биосферных резерватов ”Беловежская пуща“ и ”Припятское Полесье“ | 2016 | Брестский облисполком | – | – | – | – | – | – | – |
| 36. Проведение мероприятий в республиканском ландшафтном заказнике ”Званец“ и республиканском биологическом заказнике ”Споровский“ по расчистке от древесно-кустарниковой растительности и тростника участков экологических систем (лугов, низинных болот, островов) в соответствии с планами управления ООПТ, включая приобретение техники, разработку научного обоснования и проектно-сметной документации | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет*, средства международной технической помощи в том числе: | 107 000 | 27 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|  |  |  | местный бюджет* | 60 000 | – | – | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|  |  |  | средства международной технической помощи | 47 000 | 27 000 | 20 000 | – | – | – |
| 37. Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, в заказниках и памятниках природы и на прилегающей к ним территории | 2017 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 20 000 | – | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 38. Изготовление и установка на ООПТ искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | 2016 – 2017, 2020 | -”- | -”- | 9 000 | 3 000 | 4 000 | – | – | 2 000 |
| 39. Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство ”зеленых маршрутов“, в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования | 2016 – 2018 | Брестский облисполком | местный бюджет* | 50 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | – | – |
| 40. Строительство эколого-информационного центра, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования, в республиканском ландшафтном заказнике ”Прибужское Полесье“ | 2016 | -”- | средства международной технической помощи | 15 000 | 15 000 | – | – | – | – |
| 41. Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 58 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 000 |
| 42. Организация и проведение на ООПТ фестивалей, конференций, выставок и другого | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 25 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 43. Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 15 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 44. Разработка мероприятий на пятилетний период в рамках плана управления республиканским ландшафтным заказником ”Освейский“ | 2018 | Витебский облисполком | – | – | – | – | – | – | – |
| 45. Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования ООПТ местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения | 2016 – 2018, 2020 | -”- | местный бюджет* | 115 480 | 28 480 | 25 000 | 42 000 | – | 20 000 |
| 46. Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы | 2016 – 2017, 2020 | -”- | -”- | 72 500 | 4 500 | 10 000 | – | – | 58 000 |
| 47. Разработка планов управления заказниками республиканского значения ”Козьянский“, ”Синьша“, ”Долгое“, ”Корытенский Мох“, ”Ричи“ | 2016 – 2018 | -”- | -”- | 35 900 | 19 900 | 8 000 | 8 000 | – | – |
| 48. Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов на ООПТ | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 50 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 49. Объявление биосферных резерватов ”Березинский биосферный заповедник“, ”Освейский – Красный Бор“ | 2016 | Витебский облисполком | – | – | – | – | – | – | – |
| 50. Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, на территории заказников и памятников природы и прилегающей к ним территории | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 70 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 51. Изготовление и установка на ООПТ искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | 2016 – 2017, 2020 | -”- | -”- | 9 000 | 5 000 | 2 000 | – | – | 2 000 |
| 52. Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство ”зеленых маршрутов“, в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования | 2016 – 2018 | -”- | -”- | 40 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | – | – |
| 53. Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 70 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 54. Организация и проведение на ООПТ фестивалей, конференций, выставок и другого | 2016 – 2020 | Витебский облисполком | местный бюджет* | 25 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 55. Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках | 2017, 2018, 2020 | -”- | -”- | 15 000 | – | 9 000 | 3 000 | – | 3 000 |
| 56. Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования ООПТ местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения | 2016 – 2020 | Гомельский облисполком | -”- | 50 000 | 4 000 | 10 500 | 5 000 | 4 500 | 26 000 |
| 57. Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы | 2016 – 2018, 2020 | -”- | -”- | 29 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | – | 9 000 |
| 58. Разработка планов управления заказниками республиканского значения ”Выдрица“, ”Днепро-Сожский“, ”Смычок“ | 2018 – 2020 | -”- | -”- | 30 000 | – | – | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 59. Изготовление и установка на территории заказников и памятников природы информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов | 2016 – 2020 | Гомельский облисполком | местный бюджет* | 50 000 | 3 000 | 17 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 60. Объявление биосферного резервата ”Припятское Полесье“ | 2016 | -”- | – | – | – | – | – | – | – |
| 61. Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, на территории заказников и памятников природы и прилегающей к ним территории | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 50 000 | – | 35 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 62. Изготовление и установка на ООПТ искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | 2016 – 2018, 2020 | -”- | -”- | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | – | 2 000 |
| 63. Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство ”зеленых маршрутов“, в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования | 2016 – 2017 | -”- | -”- | 40 000 | 20 000 | 20 000 | – | – | – |
| 64. Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке | 2016 – 2019 | Гомельский облисполком | местный бюджет* | 50 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | – |
| 65. Организация и проведение на ООПТ фестивалей, конференций, выставок и другого | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 25 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 66. Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках | 2016 – 2018 | -”- | -”- | 14 000 | 3 000 | 8 000 | 3 000 | – | – |
| 67. Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования ООПТ местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения | 2016, 2019 – 2020 | Гродненский облисполком | -”- | 66 500 | 14 500 | – | – | 32 000 | 20 000 |
| 68. Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы | 2016 – 2018, 2020 | -”- | -”- | 50 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | – | 30 000 |
| 69. Разработка планов управления заказниками республиканского значения ”Липичанская пуща“, ”Озеры“, ”Сорочанские озера“ | 2016 – 2018 | Гродненский облисполком | местный бюджет* | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | – | – |
| 70. Изготовление и установка на территории заказников и памятников природы информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 43 000 | 3 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 71. Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, на территории заказников и памятников природы и прилегающей к ним территории | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 40 000 | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 72. Установка на ООПТ искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | 2017 – 2020 | -”- | -”- | 8 000 | – | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 73. Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство ”зеленых маршрутов“, в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования | 2016 – 2017 | -”- | -”- | 40 000 | 20 000 | 20 000 | – | – | – |
| 74. Строительство эколого-информационного центра, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования, в республиканском ландшафтном заказнике ”Свитязянский“ | 2016 | Гродненский облисполком | средства международной технической помощи | 15 000 | 15 000 | – | – | – | – |
| 75. Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 90 000 | 25 000 | 25 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 76. Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках | 2016 – 2018 | -”- | -”- | 7 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | – | – |
| 77. Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования ООПТ местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения | 2016 – 2020 | Минский облисполком | -”- | 60 500 | 9 000 | 5 000 | 20 000 | 6 500 | 20 000 |
| 78. Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы | 2016 – 2018, 2020 | -”- | -”- | 48 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | – | 28 000 |
| 79. Разработка плана управления заказником республиканского значения ”Селява“ | 2018 – 2019 | Минский облисполком | местный бюджет* | 10 000 | – | – | 5 000 | 5 000 | – |
| 80. Изготовление и установка на территории заказников и памятников природы информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 50 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 81. Объявление биосферного резервата ”Березинский биосферный заповедник“ | 2016 | -”- | – | – | – | – | – | – | – |
| 82. Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств, на территории заказников и памятников природы и прилегающей к ним территории | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет* | 31 000 | 11 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 83. Изготовление и установка на ООПТ искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | 2016 – 2017, 2020 | -”- | -”- | 7 000 | 2 000 | 3 000 | – | – | 2 000 |
| 84. Создание на ООПТ визит-центров, разработка и обустройство ”зеленых маршрутов“, в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования | 2017 – 2018 | -”- | -”- | 50 000 | – | 25 000 | 25 000 | – | – |
| 85. Приобретение и установка информационных туристических терминалов, включающих информацию об ООПТ, разработка сайтов об ООПТ, в том числе на английском языке | 2017 – 2020 | Минский облисполком | местный бюджет* | 50 000 | – | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
| 86. Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках | 2018, 2020 | -”- | -”- | 12 000 | 7 000 | – | 2 500 | – | 2 500 |
| 87. Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования ООПТ местного значения в соответствии с региональной схемой рационального размещения ООПТ местного значения | 2016, 2018 – 2020 | Могилевский облисполком | -”- | 111 400 | 2 400 | – | 32 000 | 7 000 | 70 000 |
| 88. Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы | 2017 – 2020 | -”- | -”- | 34 000 | – | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 14 000 |
| 89. Изготовление и установка на территории заказников и памятников природы информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов | 2016 – 2020 | Могилевский облисполком | местный бюджет* | 43 000 | 3 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 90. Изготовление и установка искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | 2016, 2018, 2020 | -”- | -”- | 7 000 | 2 000 | – | 3 000 | – | 2 000 |
| 91. Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов об ООПТ на русском, белорусском и английском языках | 2016, 2018, 2020 | -”- | -”- | 4 000 | – | – | 4 000 | – | – |
| 92. Проведение инвентаризации памятников природы, а также природных комплексов и объектов на предмет объявления их памятниками природы, подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования памятников природы | 2017 | Минский горисполком | -”- | 5 000 | – | 5 000 | – | – | – |
| 93. Изготовление и установка на территории заказников и памятников природы информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов | 2016 – 2017, 2019 – 2020 | -”- | -”- | 20 000 | 5 000 | 5 000 | – | 5 000 | 5 000 |
| 94. Изготовление и установка на ООПТ искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | 2017 | Минский горисполком | местный бюджет* | 5 000 | – | 5 000 | – | – | – |
| Итого по задаче 1 |  |  |  | 21 446 350,1 | 3 951 212,8 | 4 897 006,5 | 5 220 160,5 | 3 688 268,2 | 3 689 702,1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 19 199 070,1 | 3 487 432,8 | 4 404 506,5 | 4 770 660,5 | 3 420 268,2 | 3 116 202,1 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минприроды | 329 000 | 107 000 | 47 000 | 67 000 | 67 000 | 41 000 |
|  |  |  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 18 118 179,8 | 3 244 606,8 | 4 220 270,1 | 4555445,2 | 3193936,8 | 2903920,9 |
|  |  |  | Минлесхоз | 751 890,3 | 135 826 | 137 236,4 | 148 215,3 | 159 331,4 | 171 281,2 |
|  |  |  | местные бюджеты*: | 2 170 280 | 406 780 | 472 500 | 449 500 | 268 000 | 573 500 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Брестский облисполком | 399 000 | 46 000 | 74 000 | 95 000 | 61 000 | 123 000 |
|  |  |  | Витебский облисполком | 502 880 | 142 880 | 109 000 | 98 000 | 35 000 | 118 000 |
|  |  |  | Гомельский облисполком | 346 000 | 62 000 | 112 500 | 60 000 | 44 500 | 67 000 |
|  |  |  | Гродненский облисполком | 374 500 | 99 500 | 79 000 | 50 000 | 59 000 | 87 000 |
|  |  |  | Минский облисполком | 318 500 | 44 000 | 68 000 | 92 500 | 36 500 | 77 500 |
|  |  |  | Могилевский облисполком | 199 400 | 7 400 | 15 000 | 54 000 | 27 000 | 96 000 |
|  |  |  | Минский горисполком | 30 000 | 5 000 | 15 000 | – | 5 000 | 5 000 |
|  |  |  | средства международной технической помощи: | 77 000 | 57 000 | 20 000 | – | – | – |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Брестский облисполком | 62 000 | 42 000 | 20 000 | – | – | – |
|  |  |  | Гродненский облисполком | 15 000 | 15 000 | – | – | – | – |
| Задача 2. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных |  |
| 95. Определение численности, половозрастной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в отдельных микропопуляциях зубров – всего | 2016 – 2020 | Управление делами Президента Республики Беларусь | собственные средства организаций | 11 800 | 5 100 | 1 600 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березинский биосферный заповедник |  |  |  | 5 600 | 4 000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Национальный парк ”Беловежская пуща“ |  |  |  | 4 000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Национальный парк ”Припятский“ |  |  |  | 2 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 96. Инвентаризация животных и выявление особей, представляющих селекционную ценность, – всего | 2016 – 2020 | Управление делами Президента Республики Беларусь | собственные средства организаций | 9 200 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 900 | 1 900 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березинский биосферный заповедник |  |  |  | 2 000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Национальный парк ”Беловежская пуща“ |  |  |  | 4 000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Национальный парк ”Припятский“ |  |  |  | 3 200 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| 97. Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, миграции, численности и изъятии зубров резервного генофонда, оценке трофеев, – всего | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 5 000 | 1 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березинский биосферный заповедник |  |  |  | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Национальный парк ”Беловежская пуща“ |  |  |  | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Национальный парк ”Припятский“ |  |  |  | 3 000 | 1 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 98. Проведение научно обоснованных действий (расселение, скрещивание) по поддержанию оптимальной численности и половозрастной структуры микропопуляций зубров, освежению крови, их изъятию – всего | 2016 – 2020 | Управление делами Президента Республики Беларусь | собственные средства организаций | 49 000 | 23 000 | 23 200 | 800 | 1 000 | 1 000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный парк ”Беловежская пуща“ |  |  |  | 45 000 | 22 500 | 22 500 | – | – | – |
| Национальный парк ”Припятский“ |  |  |  | 4 000 | 500 | 700 | 800 | 1 000 | 1 000 |
| 99. Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляций зубров и выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий – всего | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 4 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березинский биосферный заповедник |  |  |  | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Национальный парк ”Беловежская пуща“ |  |  |  | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Национальный парк ”Припятский“ |  |  |  | 2 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 100. Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляций зубров – всего | 2016 – 2020 | Управление делами Президента Республики Беларусь | республиканский бюджет | 9 026,5 | 2 626,5 | 1 200 | 2 000 | 1 200 | 2 000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березинский биосферный заповедник |  |  |  | 400 | – | 200 | – | 200 | – |
| Национальный парк ”Беловежская пуща“ |  |  |  | 6 626,5 | 2 626,5 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Национальный парк ”Припятский“ |  |  |  | 2 000 | – | – | 1 000 | – | 1 000 |
| 101. Закупка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляций зубров – всего | 2017, 2019 | -”- | -”- | 4 600 | – | 1 800 | – | 2 800 | – |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березинский биосферный заповедник |  |  |  | 600 | – | 300 | – | 300 | – |
| Национальный парк ”Беловежская пуща“ |  |  |  | 3 000 | – | 1 500 | – | 1 500 | – |
| Национальный парк ”Припятский“ |  |  |  | 1 000 | – | – | – | 1 000 | – |
| 102. Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляций зубров – всего | 2016 – 2020 | Управление делами Президента Республики Беларусь | республиканский бюджет, собственные средства организаций | 215 000 | 51 500 | 50 500 | 35 500 | 37 500 | 40 000 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 102 500 | 12 000 | 33 500 | 17 500 | 19 000 | 20 500 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 112 500 | 39 500 | 17 000 | 18 000 | 18 500 | 19 500 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березинский биосферный заповедник |  |  | республиканский бюджет, собственные средства организаций | 33 500 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 7 500 | 8 000 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 27 000 | 4 000 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 6 500 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Национальный парк ”Беловежская пуща“ |  |  | республиканский бюджет, собственные средства организаций | 105 000 | 20 000 | 20 500 | 21 000 | 21 500 | 22 000 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 45 000 | 8 000 | 8 500 | 9 000 | 9 500 | 10 000 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 60 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Национальный парк ”Припятский“ |  |  | республиканский бюджет, собственные средства организаций | 76 500 | 26 500 | 24 000 | 7 500 | 8 500 | 10 000 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 30 500 | – | 20 000 | 3 000 | 3 500 | 4 000 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 46 000 | 26 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 6 000 |
| 103. Поддержание кормовых полей для зубров – всего | 2016 – 2020 | Управление делами Президента Республики Беларусь | республиканский бюджет, собственные средства организаций | 389 900 | 67 000 | 82 900 | 78 000 | 80 000 | 82 000 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 45 400 | – | 1540 | 9 000 | 10 000 | 11 000 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 344 500 | 67 000 | 67 500 | 69 000 | 70 000 | 71 000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальный парк ”Беловежская пуща“ |  |  | республиканский бюджет, собственные средства организаций | 332 500 | 60 000 | 71 500 | 66 500 | 67 000 | 67 500 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 32 500 | – | 11 500 | 6 500 | 7 000 | 7 500 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 300 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Национальный парк ”Припятский“ |  |  | республиканский бюджет, собственные средства организаций | 57 400 | 7 000 | 11 400 | 11 500 | 13 000 | 14 500 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 12 900 | – | 3 900 | 2 500 | 3 000 | 3 500 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 44 500 | 7 000 | 7 500 | 9 000 | 10 000 | 11 000 |
| 104. Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25 – 30 особей зубров на 1 площадку – всего | 2016, 2018 – 2020 | Управление делами Президента Республики Беларусь | собственные средства организаций | 27 000 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 500 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березинский биосферный заповедник |  |  |  | 2 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Национальный парк ”Беловежская пуща“ |  |  |  | 12 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Национальный парк ”Припятский“ |  |  |  | 12 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 500 |
| 105. Издание научно-популярных брошюр, буклетов, фотоальбомов о зубрах – всего | 2017 – 2019 | -”- | республиканский бюджет | 13 500 | – | 5 500 | 1 000 | 7 000 | – |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березинский биосферный заповедник |  |  |  | 1 000 | – | – | 1 000 | – | – |
| Национальный парк ”Беловежская пуща“ |  |  |  | 2 500 | – | 2 500 | – | – | – |
| Национальный парк ”Припятский“ |  |  |  | 10 000 | – | 3 000 | – | 7 000 | – |
| 106. Проведение семинаров по обмену опытом по сохранению и воспроизводству зубров в Национальном парке ”Припятский“ | 2017 | -”- | республиканский бюджет, собственные средства организаций | 13 000 | – | 13 000 | – | – | – |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 10 000 | – | 10 000 | – | – | – |
|  |  |  | собственные средства организаций | 3 000 | – | 3 000 | – | – | – |
| 107. Определение численности, половозрастной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в отдельных микропопуляциях зубров – всего | 2016 – 2020 | Минлесхоз | собственные средства организаций | 6 100 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 400 | 1 400 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский ландшафтный заказник ”Налибокский“ |  |  |  | 5 100 | 800 | 900 | 1 000 | 1 200 | 1 200 |
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  |  | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 108. Инвентаризация животных и выявление особей, представляющих селекционную ценность, – всего | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 6 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский ландшафтный заказник ”Налибокский“ |  |  |  | 2 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  |  | 3 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 109. Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, миграции, численности и изъятии зубров резервного генофонда, оценке трофеев, – всего | 2016 – 2020 | Минлесхоз | собственные средства организаций | 2 000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский ландшафтный заказник ”Налибокский“ |  |  |  | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  |  | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 110. Проведение научно обоснованных действий (расселение, скрещивание) по поддержанию оптимальной численности и половозрастной структуры микропопуляции зубров, освежению крови, их изъятию в угодьях Осиповичского опытного лесхоза | 2017 | -”- | -”- | 22 500 | – | 22 500 | – | – | – |
| 111. Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляций зубров и выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий – всего | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 4 100 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский ландшафтный заказник ”Налибокский“ |  |  |  | 3 100 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  |  | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 112. Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Осиповичского опытного лесхоза | 2016 – 2020 | Минлесхоз | собственные средства организаций | 2 000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 113. Закупка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Осиповичского опытного лесхоза | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 2 000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 114. Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях республиканского ландшафтного заказника ”Налибокский“ | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 12 900 | 1 800 | 2 100 | 2 500 | 3 000 | 3 500 |
| 115. Поддержание кормовых полей для зубров – всего | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 10 200 | 1 500 | 1 600 | 2 000 | 2 400 | 2 700 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский ландшафтный заказник ”Налибокский“ |  |  |  | 5 200 | 700 | 700 | 1 000 | 1 300 | 1 500 |
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  |  | 5 000 | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 |
| 116. Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25 – 30 особей зубров на 1 площадку – всего | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 3 600 | 600 | 400 | 800 | 900 | 900 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский ландшафтный заказник ”Налибокский“ |  |  |  | 1 600 | 200 | – | 400 | 500 | 500 |
| Осиповичский опытный лесхоз |  |  |  | 2 000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 117. Издание научно-популярных брошюр и буклетов о зубрах | 2017, 2019 | Минский облисполком | местный бюджет* | 6 800 | – | 2 000 | – | 4 800 | – |
| 118. Проведение семинаров по обмену опытом по сохранению и воспроизводству зубров | 2018 | -”- | -”- | 5 900 | – | – | 5 900 | – | – |
| 119. Определение численности, половозрастной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника | 2016 – 2020 | МЧС | республиканский бюджет | 29 446,5 | 4 446,5 | 7 500 | 5 500 | 5 900 | 6 100 |
| 120. Инвентаризация животных и выявление особей, представляющих селекционную ценность и обитающих в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника | 2016 – 2020 | -”- | собственные средства организаций | 2 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 121. Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, миграции, численности и изъятии зубров резервного генофонда, оценке трофеев, в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 122. Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляции зубров Полесского государственного радиационно-экологического заповедника и выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий | 2016 – 2020 | МЧС | собственные средства организаций | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 123. Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника | 2016 – 2020 | -”- | республиканский бюджет | 153,5 | – | 50 | 50 | 40 | 13,5 |
| 124. Закупка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 10 100 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 200 | 2 200 |
| 125. Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 67 200 | 600 | 14 200 | 16 800 | 17 600 | 18 000 |
| 126. Поддержание кормовых полей для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 17 900 | 400 | 3 900 | 4 300 | 4 500 | 4 800 |
| 127. Закупка телеметрического оборудования, фотоловушек и проведение работ по научному обеспечению мероприятий по контролю за состоянием популяций зубров | 2017 – 2020 | НАН Беларуси | республиканский бюджет | 35 000 | – | 15 000 | 10 000 | 5 000 | 5000 |
| 128. Разработка критериев оценки селекционной, в том числе генетической, ценности зубров | 2017 | -”- | -”- | 5 000 | – | 5 000 | – | – | – |
| 129. Формирование и ведение племенной книги зубров | 2017 – 2020 | -”- | -”- | 4 000 | – | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 130. Анализ реализации схемы расселения зубров и подготовка научно обоснованных предложений по ее актуализации | 2017 – 2018 | -”- | -”- | 8 000 | – | 40 000 | 4 000 | – | – |
| 131. Разработка доз и комплекса антигельминтиков для проведения дегельминтизации | 2017 – 2018 | -”- | -”- | 15 000 | – | 7 500 | 7 500 | – | – |
| 132. Разработка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок (премиксов) для зубров | 2017 – 2018 | -”- | -”- | 25 000 | – | 12 500 | 12 500 | – | – |
| 133. Генотипирование особей европейского зубра (Bison bonasus) и создание депонированного банка ДНК беловежского зубра | 2016 – 2017 | -”- | -”- | 7 800 | 3 784 | 4 016 | – | – | – |
| 134. Закупка оборудования, расходных материалов для сбора материала для генотипирования особей и создания депонированного банка ДНК зубра | 2017 – 2020 | -”- | -”- | 35 000 | – | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 135. Разработка оптимальной схемы скрещивания зубров, обитающих на территории Республики Беларусь, с учетом родословных и генетического разнообразия родителей из разных микропопуляций | 2018 | НАН Беларуси | республиканский бюджет | 8 000 | – | – | 8 000 | – | – |
| 136. Разработка научно обоснованных рекомендаций по созданию оптимальных экологических условий (улучшение кормовых условий) формирования свободноживущих микропопуляций зубров | 2017 – 2020 | -”- | -”- | 20 000 | – | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 137. Выпуск научно-популярного издания (книга-фотоальбом) ”Зубр в Беларуси“ | 2018 | -”- | -”- | 7 000 | – | – | 7 000 | – | – |
| 138. Проведение научной международной конференции по проблемам сохранения зубра европейского | 2018 | -”- | -”- | 15 000 | – | – | 15 000 | – | – |
| 139. Определение численности, половозрастной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО ”Интерсервис“ | 2016 – 2020 | Витебский облисполком | собственные средства организаций | 1 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 140. Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, миграции, численности и изъятии зубров резервного генофонда в угодьях ООО ”Интерсервис“ | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 1 300 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 141. Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО ”Интерсервис“, и выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий | 2016 – 2020 | Витебский облисполком | собственные средства организаций | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 142. Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО ”Интерсервис“ | 2017, 2019 | -”- | -”- | 1 000 | – | 500 | – | 500 | – |
| 143. Закупка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО ”Интерсервис“ | 2017, 2019 | -”- | -”- | 600 | – | 300 | – | 300 | – |
| 144. Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО ”Интерсервис“ | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 11 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| 145. Поддержание кормовых полей для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях ООО ”Интерсервис“ | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 7 000 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 |
| 146. Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25 – 30 особей зубров на 1 площадку в угодьях ООО ”Интерсервис“ | 2016 – 2020 | Витебский облисполком | собственные средства организаций | 3 000 | 1 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 147. Определение численности, половозрастной структуры, отслеживание изменений границ районов обитания, сезонного пространственного размещения животных в микропопуляции зубров, обитающих в угодьях сельскохозяйственного производственного кооператива ”Озеры Гродненского района“ (далее – СПК ”Озеры Гродненского района“) | 2016 – 2020 | Гродненский облисполком | -”- | 2 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 148. Инвентаризация животных и выявление особей, представляющих селекционную ценность и обитающих в угодьях СПК ”Озеры Гродненского района“ | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 2 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 149. Создание и ведение компьютерной базы данных, содержащей информацию о численности и половозрастной структуре зубров основного генофонда, их воспроизводстве, естественной смертности, миграции, численности и изъятии зубров резервного генофонда, оценке трофеев в СПК ”Озеры Гродненского района“ | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 150. Проведение научно обоснованных действий (расселение, скрещивание) по поддержанию оптимальной численности и половозрастной структуры микропопуляции зубров, освежению крови, их изъятию в угодьях СПК ”Озеры Гродненского района“ | 2018 | Гродненский облисполком | собственные средства организаций | 22 500 | – | – | 22 500 | – | – |
| 151. Формирование новой микропопуляции зубров в угодьях ООО ”Белая тропа“ | 2016 – 2017, 2020 | -”- | местный бюджет*, собственные средства организаций | 90 000 | 45 000 | 45 000 | – | – | – |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет* | 45 000 | 22 500 | 22 500 | – | – | – |
|  |  |  | собственные средства организаций | 45 000 | 22 500 | 22 500 | – | – | – |
| 152. Проведение гельминтологических обследований и ветеринарной оценки состояния микропопуляции зубров, обитающих в угодьях СПК ”Озеры Гродненского района“, и выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий | 2016 – 2020 | -”- | собственные средства организаций | 1 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 153. Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях СПК ”Озеры Гродненского района“ | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 2 000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 154. Закупка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях СПК ”Озеры Гродненского района“ | 2016 – 2020 | Гродненский облисполком | собственные средства организаций | 1 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 155. Заготовка и (или) приобретение кормов для зубров, обитающих в угодьях: | 2016 – 2020 | -”- | местный бюджет*, собственные средства организаций | 105 000 | 20 600 | 20 800 | 21 000 | 21 200 | 21 400 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет* | 50 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 55 000 | 10 600 | 10 800 | 11 000 | 11 200 | 11 400 |
| СПК ”Озеры Гродненского района“ |  |  | местный бюджет*, собственные средства организаций | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет* | 50 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 50 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ООО ”Белая тропа“ |  |  | собственные средства организаций | 5 000 | 600 | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 400 |
| 156. Поддержание кормовых полей для зубров, обитающих в угодьях СПК ”Озеры Гродненского района“ | 2016 – 2020 | Гродненский облисполком | собственные средства организаций | 16 500 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 4 000 |
| 157. Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25 – 30 особей зубров на 1 площадку в угодьях СПК ”Озеры Гродненского района“ | 2016 – 2020 | -”- | собственные средства организаций | 3 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 158. Закупка антигельминтных и иных ветеринарных препаратов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях республиканского ландшафтного заказника ”Налибокский“ | 2016 – 2020 | Минский облисполком | местный бюджет* | 1 680 | 280 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 159. Закупка минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях республиканского ландшафтного заказника ”Налибокский“ | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 3 130 | 530 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| 160. Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях республиканского ландшафтного заказника ”Налибокский“ | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 12 900 | 1 800 | 2 100 | 2 500 | 3 000 | 3 500 |
| 161. Поддержание кормовых полей для зубров, обитающих в угодьях республиканского ландшафтного заказника ”Налибокский“ | 2016 – 2020 | -”- | -”- | 5 200 | 700 | 700 | 1 000 | 1 300 | 1 500 |
| 162. Формирование и содержание сети подкормочных пунктов из расчета около 25 – 30 особей зубров на 1 площадку в угодьях республиканского ландшафтного заказника ”Налибокский“ | 2016 – 2020 | Минский облисполком | местный бюджет* | 1 600 | 200 | – | 400 | 500 | 500 |
| 163. Заготовка и (или) приобретение кормов для микропопуляции зубров, обитающих в угодьях Осиповичского опытного лесхоза | 2016 – 2020 | Могилевский облисполком | -”- | 170 000 | 20 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 45 000 |
| Итого по задаче 2 |  |  |  | 1 619 136,5 | 276 767 | 434 266 | 342 050 | 283 440 | 282 613,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 494 626,5 | 25 657 | 168 966 | 133 150 | 86 240 | 80 613,5 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 185 026,5 | 14 626,5 | 67 400 | 29 500 | 40 000 | 33 500 |
|  |  |  | МЧС | 124 800 | 7 246,5 | 27 550 | 28 650 | 30 240 | 31 113,5 |
|  |  |  | НАН Беларуси | 184 800 | 3 784 | 74 016 | 75 000 | 16 000 | 16 000 |
|  |  |  | местные бюджеты*: | 302 210 | 56 010 | 68 200 | 55 700 | 60 700 | 61 600 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гродненский облисполком | 95 000 | 32 500 | 32 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|  |  |  | Минский облисполком | 37 210 | 3 510 | 5 700 | 10 700 | 10 700 | 6 600 |
|  |  |  | Могилевский облисполком | 170 000 | 20 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 45 000 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 822 300 | 195 100 | 197 100 | 153 200 | 136 500 | 140 400 |
|  |  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 566 500 | 143 200 | 120 900 | 98 100 | 100 900 | 103 400 |
|  |  |  | Минлесхоз | 71 400 | 8 000 | 30 900 | 9 700 | 11 000 | 11 800 |
|  |  |  | МЧС | 4 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
|  |  |  | Витебский облисполком | 26 400 | 4 500 | 5 200 | 4 600 | 6 100 | 6 000 |
|  |  |  | Гродненский облисполком | 153 500 | 38 500 | 39 200 | 39 900 | 17 600 | 18 300 |
| Всего по подпрограмме 4 |  |  |  | 23 065 486,6 | 4 227 979,8 | 5 331 272,5 | 5 562 210,5 | 3 971 708,2 | 3 972 315,6 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | республиканский бюджет | 19 693 696,6 | 3 513 089,8 | 4 573 472,5 | 4 903 810,5 | 3 506 508,2 | 3 196 815,6 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минприроды | 329 000 | 107 000 | 47 000 | 67 000 | 67 000 | 41 000 |
|  |  |  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 18 303 206,3 | 3 259 233,3 | 4 287 670,1 | 4 584 945,2 | 3 233 936,8 | 2 937 420,9 |
|  |  |  | Минлесхоз | 751 890,3 | 135 826 | 137 236,4 | 148 215,3 | 159 331,4 | 171 281,2 |
|  |  |  | МЧС | 124 800 | 7 246,5 | 27 550 | 28 650 | 30 240 | 31 113,5 |
|  |  |  | НАН Беларуси | 184 800 | 3 784 | 74 016 | 75 000 | 16 000 | 16 000 |
|  |  |  | местные бюджеты*: | 2 472 490 | 462 790 | 540 700 | 505 200 | 328 700 | 635 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Брестский облисполком | 399 000 | 46 000 | 74 000 | 95 000 | 61 000 | 123 000 |
|  |  |  | Витебский облисполком | 502 880 | 142 880 | 109 000 | 98 000 | 35 000 | 118 000 |
|  |  |  | Гомельский облисполком | 346 000 | 62 000 | 112 500 | 60 000 | 44 500 | 67 000 |
|  |  |  | Гродненский облисполком | 469 500 | 132 000 | 111 500 | 60 000 | 69 000 | 97 000 |
|  |  |  | Минский облисполком | 355 710 | 47 510 | 73 700 | 103 200 | 47 200 | 84 100 |
|  |  |  | Могилевский облисполком | 369 400 | 27 400 | 45 000 | 89 000 | 67 000 | 141 000 |
|  |  |  | Минский горисполком | 30 000 | 5 000 | 15 000 | – | 5 000 | 5 000 |
|  |  |  | собственные средства организаций | 822 300 | 195 100 | 197 100 | 153 200 | 136 500 | 140 400 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минлесхоз | 71 400 | 8 000 | 30 900 | 9 700 | 11 000 | 11 800 |
|  |  |  | МЧС | 4 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
|  |  |  | Управление делами Президента Республики Беларусь | 566 500 | 143 200 | 120 900 | 98 100 | 100 900 | 103 400 |
|  |  |  | Гродненский облисполком | 153 500 | 38 500 | 39 200 | 39 900 | 17 600 | 18 300 |
|  |  |  | Витебский облисполком | 26 400 | 4 500 | 5 200 | 4 600 | 6 100 | 6 000 |
|  |  |  | средства международной технической помощи | 77 000 | 57 000 | 20 000 | – | – | – |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Брестский облисполком | 62 000 | 42 000 | 20 000 | – | – | – |
|  |  |  | Гродненский облисполком | 15 000 | 15 000 | – | – | – | – |

–––––––––––––––––––

* Заказчики – распорядители средств местных бюджетов определяются в решениях соответствующих местных Советов депутатов.