Приложение 8

к республиканскому плану мероприятий по наведению порядка на земле в 2016 году

ЗАДАНИЕ

по наведению порядка в использовании земель на территории воинских частей, общевойсковых полигонов и иных объектов военной инфраструктуры Минобороны

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по месяцам |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Снос непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений организаций Минобороны (штук) |
| Брестская область | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Витебская область | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Гомельская область | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Гродненская область | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
| Минская область | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 6 | 6 |
| Могилевская область | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| г. Минск | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | 62 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 9 | 15 | 20 | 16 |
| Скашивание сорной растительности на территориях организаций Минобороны (гектаров) |
| Брестская область | 209,7 | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - |
| Витебская область | 79,9 | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - |
| Гомельская область | 165 | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - |
| Гродненская область | 213,4 | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - |
| Минская область | 170,8 | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - |
| Могилевская область | 80 | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - |
| г. Минск | 21 | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - |
| Всего: | 939,8 | -- | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - |
| Установка (ремонт) ограждений в организациях системы Минобороны (штук) |
| Витебская область | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Могилевская область | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |

Примечание: знаком «Х» указаны месяцы, в которых проводятся работы по скашиванию сорной растительности.