МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Проект «Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь»

**Техническое задание**

**на международного консультанта по проведению аналитического исследования по возможностям развития "smart grid" ("умных сетей") в Беларуси**

|  |  |
| --- | --- |
| **Исходящий номер:** | PIMS 4462/IC |
| **Страна:** | Республика Беларусь |
| **Описание задания:**  **Тип контракта** | Проведение аналитического исследования по возможностям развития "smart grid" ("умных сетей") в Беларуси (Мероприятие Рабочего плана по реализации проекта на 2019 год 3.3.1.5)  Международный индивидуальный консультант – контракт с фиксированной ценой |
| **Проект:** | **PIMS 4462:** Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь |
| **Период выполнения задания/оказания услуг:**  **Количество рабочих дней:**  **График платежей:**  **Место работы:** | 15 ноября 2019 – 15 января 2020 г.  15 рабочих дней.  Оплата будет произведена двумя частями: первый платеж в размере 1/3 от общей цены контракта после предоставления результатов оказания услуг в соответствии с частью I настоящего Технического задания; второй платеж в размере 2/3 от общей цены контракта – после предоставления результатов оказания услуг в соответствии с частью II настоящего Технического задания.  По месту жительства с 1 поездкой в Республику Беларусь в течение периода оказания услуг, при этом поездка предполагает пребывание в стране минимум 2 рабочих дня. (13 дней по месту жительства, 2 дня – в Беларуси). |
| *Предложение должно быть подано на адрес maryna.belavus@gmail.com до окончания рабочего дня* ***11 ноября 2019 года****. Любые просьбы об уточнении должны направляться в письменном виде на указанный выше адрес электронной почты. Минприроды направит свой ответ в письменном виде по обычной или электронной почте.* | |

Программа развития Организации Объединенных Наций (далее – ПРООН) играет ключевую роль в качестве партнера Правительства Республики Беларусь по реализации программ и политики по повышению энергоэффективности и внедрению возобновляемых источников энергии. В частности, ПРООН поддерживает Правительство Республики Беларусь посредством наращивания потенциала страны и создания условий для развития ветроэнергетики для достижения целей по сокращению энергоемкости ВВП в рамках проекта "Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь", финансируемого ГЭФ в соответствии со Стратегией смягчения последствий изменения климата.

Настоящий проект предусматривает поддержку в устранении барьеров для реализации проектов в области ветроэнергетики в Республике Беларусь. В рамках настоящего проекта предлагается создание финансово эффективных партнерских отношений между государством и частным сектором в целях продвижения инвестиционной деятельности в Республике Беларусь посредством предоставления начального капитала и демонстрации практических наработок в области ветроэнергетики на рыночной основе. Ко времени завершения проекта предполагается создание стабильных стимулирующих условий и процедур оказания помощи в реализации ветроэнергетических проектов с общей установленной мощностью не менее 25 МВт. Более подробно информацию о проекте можно получить на сайте [www.windpower.by](http://www.windpower.by)

**Роль** международного консультанта по проведению аналитического исследования по возможностям развития "smart grid" ("умных сетей") в Беларуси заключается в оказании содействия Республике Беларусь по развитию «умных сетей» с целью улучшения условий для увеличения доли ВИЭ, в том числе ветроэнергетики, в энергетическом балансе.

Настоящее задание предполагает одну поездку в Республику Беларусь в период оказания услуг. Поездка должна включать пребывание в Республике Беларусь в течение минимум 2 рабочих дней, не считая дней в пути.

Международный консультант должен оказать следующие услуги:

**Часть I:**

1.1 провести аналитический обзор передового международного опыта по развитию и использованию «умных сетей», в том числе в странах с высоким уровнем возобновляемой энергетики (прежде всего, ветро- и солнечной энергетики) в энергетическом балансе. Аналитический обзор должен показать, как технологии «умные сети» позволяют управлять спросом и предложением на электрическую энергию, в том числе, произведенную из возобновляемых источников энергии, и обеспечивать максимальную эффективность использования энергетических ресурсов.

1.2 в ходе рабочей поездки в г. Минск провести встречи с целью изучения ситуации в Республике Беларусь в энергетическом секторе и перспектив развития технологий «умные сети» в Беларуси (Департамент по энергоэффективности Госстандарта, Минэнерго, ГПО «Белэнерго» и других при необходимости).

1.3 подготовить рекомендации для Республики Беларусь по развитию «умных сетей» с целью улучшения условий для увеличения доли ВИЭ, в том числе ветроэнергетики, в энергетическом балансе страны.

1.4 Определить страну, в которой наиболее развиты и активно используются технологии «умных сетей» для организации ознакомительного рабочего визита белорусских специалистов. Подготовить краткое обоснование выбора такой страны.

1.5 презентовать полученные результаты по выполнению пп. 1.1-1.4. Презентация должна пройти в формате круглого стола в г. Минске. В ходе презентации предложить страну для ознакомительного рабочего визита белорусских специалистов для изучения практических вопросов использования технологий «умных сетей».

Выполнение первой части задания должно состояться в течение 1-1,5 месяцев после начала работы над заданием. Работа над 1-й частью включает одну поездку в Республику Беларусь.

**Часть II:**

2.1 оказать содействие в подготовке ознакомительного рабочего визита белорусских специалистов в выбранную страну для изучения практических вопросов использования технологий «умных сетей», в том числе:

- сформировать программу визита;

- обеспечить договоренности с принимающими организациями (в случае, если какие-либо мероприятия в ходе визита потребуют дополнительной оплаты, данная оплата производится Проектом отдельно и не входит в контракт консультанта).

2.2 подготовить предложения по практическим мероприятиям, направленным на развитие «умных сетей» в Беларуси.

|  |
| --- |
| **Основные представляемые результаты:**   * отчет с аналитическим обзором передового международного опыта по развитию и использованию «умных сетей», в том числе в странах с высоким уровнем возобновляемой энергетики (прежде всего ветро- и солнечной энергетики) в энергетическом балансе. Рекомендации для Республики Беларусь по развитию «умных сетей» с целью улучшения условий для увеличения доли ВИЭ, в том числе ветроэнергетики, в энергетическом балансе страны; а также с обоснованием выбора страны для организации ознакомительного рабочего визита белорусских специалистов по изучению использования технологий «умных сетей». (часть 1) * отчет о содействии в подготовке ознакомительного рабочего визита белорусских специалистов в страну с развитым использованием технологий «умные сети» (часть 2) * отчет с предложениями по внедрению практических мероприятий, направленных на развитие технологий «умные сети» в Беларуси (часть 2)   **Прочие обязанности:**   * Выполнение прочих сопутствующих обязанностей по требованию руководителя проекта в целях максимально эффективного выполнения настоящего задания.   **Организационные вопросы:**   * Международный консультант будет работать по месту жительства в течение примерно 13 рабочих дней из 15 рабочих дней по заданию; * В ходе выполнения задания международный консультант должен осуществить 1 поездку в Республику Беларусь, при этом поездка должна включать минимум 2 рабочих дня пребывания в Республике Беларусь; * Консультанту будет предоставлен доступ к соответствующей информации, необходимой для выполнения задач согласно данному заданию, доступ к которой не ограничен в соответствии с законодательством Республики Беларусь; * Консультант должен иметь собственный ноутбук для работы.   **Служебные поездки:**   * в ходе выполнения задания должна быть осуществлена 1 поездка в Республику Беларусь; дорожные расходы и расходы на проживание в рамках этой поездки должны быть включены в финансовое предложение; дорожные расходы и расходы на проживание не будут учитываться при сравнительной оценке финансовых предложений претендентов на данную вакансию; * консультант отвечает за приобретение необходимого медицинского страхового полиса для поездки в Республику Беларусь; * расходы на получение визы должны оплачиваться международным консультантом и должны быть включены в предложение. |
| **Компетенции** |
| Корпоративные компетенции:   * отличные навыки общения и налаживания связей; * умение эффективно работать в команде; * уверенные навыки межличностного общения и проведения переговоров; * умение работать в мультикультурной среде; * здравое суждение и благоразумие.   **Функциональные компетенции:**  **Образование**   * высшее образование в области энергетики и(или) возобновляемой энергетики. * степень магистра в энергетической сфере, охраны окружающей среды, возобновляемых источников энергии является преимуществом.   **Профессиональные и технические знания и опыт:**   * минимум 10 лет соответствующего опыта работы в области развития возобновляемой энергетики; * практический опыт работы по внедрению технологий «умные сети» не менее 2 лет; * опыт работы в области интегрирования возобновляемых источников энергии в энергетическую систему с использованием технологий «умные сети» не менее 2-х проектов. * знание законодательства ЕС, связанного с внедрением технологий «умные сети».   **Навыки управления и лидерские качества:**  Кандидат должен:   * Демонстрировать уверенные навыки устного и письменного общения; * Уделять первоочередное внимание последствиям и результатам для клиента и положительно реагировать на замечания; * Последовательно применять энергичный, позитивный и конструктивный подход к работе; * Сохранять спокойствие, контроль над ситуацией и самообладание даже в стрессовых ситуациях; * Действовать тактично и дипломатично; * Проявлять дружелюбие и легкость в общении. |
| **Требования к квалификации и опыту** |
| Владение языками:   * Свободное владение английским языком. * Свободное владение русским языком приветствуется, но не является обязательным требованием.   Руководитель проекта М.В. Белоус |
|  |
|  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ А – ФОРМА ФИНАНСОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

От: (ФИО полностью): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Настоящим я подтверждаю свое намерение предоставить услуги в соответствии с Техническим заданием и Объявлением о закупках*

С учётом вышеизложенного, я прошу рассмотреть мое финансовое предложение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Единицы\*** | **Тариф / доллары США** | **Итого / доллары США** |
| **Вознаграждение** | Рабочие дни\* |  |  |
| Часть I | 5 |  |  |
| Часть II | 10 |  |  |
| **Вознаграждение – промежуточная сумма** | **15** |  |  |
| **Прочие расходы: \*\*** |  |  |  |
| ***Расходы на визы и страхование*** |  |  |  |
| ***Дорожные расходы и расходы на проживание \*\*\**** |  |  |  |
| ***Социальный налог в Республике Беларусь\*\*\*\**** |  |  | **2 000** |
| **ИТОГО** |  |  |  |

***\* Предполагаемое количество рабочих дней для данного задания составляет 15 рабочих дней и включает 1 поездку (минимум 2 рабочих дня) в Республику Беларусь***

***\*\* Прочие расходы рассматриваются отдельно только в целях оценки предложения, они будут включены в окончательную (брутто) дневную ставку при подписании контракта. В сравнительной оценке участвует только сумма вознаграждения.***

***\*\*\* Обращаем внимание на то, что в настоящее предложение должны быть включены дорожные расходы, в том числе авиабилеты, суточные и сборы за услуги аэропортов***

***\*\*\*\* Налог в Фонд социальной защиты населения является обязательным для всех консультантов в Республике Беларусь; он составляет ориентировочно 2 000 долларов США для данного задания, предполагая 2 платежа консультанту.***