МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Проект «Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами в Республике Беларусь, ГЭФ-6»

**Техническое задание**

**на международного эксперта на оказание услуг по разработке предложений для включения в техническое задание по экологически безопасной ликвидации консолидированных имеющихся запасов ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов с учетом международных требований**

|  |  |
| --- | --- |
| **Исходящий номер:** | PIMS 5532 |
| **Страна:** | Республика Беларусь |
| **Описание задания:**  **Тип контракта** | (Мероприятия Рабочего плана по реализации проекта на 2020 год 1.3.1.1. и 2.1.1.2.)  Международный эксперт – контракт с фиксированной ценой |
| **Проект:** | **PIMS 5532:** Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами в Республике Беларусь, ГЭФ-6 |
| **Период выполнения задания/оказания услуг:**  **Количество рабочих дней:**  **График платежей:** | 15 мая 2020 – 31 декабря 2020 г.  12 недель.  Оплата будет произведена двумя частями: первый платеж в размере 1/2 от общей цены контракта после предоставления результатов оказания услуг в соответствии с частью I настоящего Технического задания; второй платеж в размере 1/2 от общей цены контракта – после предоставления результатов оказания услуг в соответствии с частью II настоящего Технического задания. |
| *Предложение должно быть подано на адрес* [POPs\_GEF-6@mail.ru](mailto:POPs_GEF-6@mail.ru) *и* [waste@minpriroda.gov.by](mailto:waste@minpriroda.gov.by)  *до окончания рабочего дня* ***08 мая 2020 года****. Любые просьбы об уточнении должны направляться в письменном виде на указанные выше адреса электронной почты. Минприроды направит свой ответ в письменном виде по электронной почте.* | |

Цель проекта международной технической помощи «Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами в Республике Беларусь, ГЭФ-6» (далее – Проект) заключается в обеспечении охраны здоровья населения и окружающей среды посредством ликвидации имеющихся запасов стойких органических загрязнителей (СОЗ) и развития потенциала в области устойчивого управления СОЗ в рамках механизма экологически безопасного регулирования химических веществ в Республике Беларусь. Данная цель будет достигнута посредством реализации мероприятий по трем компонентам: i) Устойчивое управление ПХБ; ii) Ликвидация запасов непригодных пестицидов; iii) Укрепление и планирование потенциала для устойчивого управления химическими веществами. Проект будет осуществляться в течение 4 лет и будет включать мероприятия по экологически безопасной ликвидации существующих запасов ПХБ-содержащего оборудования (оценочно 1100 тонн), поэтапной экологически безопасной ликвидации ПХБ-содержащего оборудования, выводимого из эксплуатации в период реализации проекта в соответствии с национальным планом действий по выводу из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования (оценочно 1270 тонн), переупаковке, вывозу и экологически безопасному уничтожению 1900 тонн непригодных пестицидов, находящихся на 88 складах сельскохозяйственных организаций в различных районах страны. Проект также предусматривает оказание поддержки и укрепление потенциала по различным аспектам инфраструктуры управления СОЗ и опасными отходами, мониторингу окружающей среды, устойчивого обращения с химическими веществами, интеграции гендерных вопросов, актуализации Национального плана выполнения обязательств (НПВ), принятых Республикой Беларусь по реализации положений по Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, повышению уровня осведомленности и участию общественности в тематической области.

Роль международного эксперта заключается в обеспечении соблюдения международных требований при осуществлении услуг по экологически безопасной ликвидации имеющихся запасов ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов (в том числе требований к организации работ по переупаковке, трансграничному перемещению и экологически безопасному уничтожению отходов).

Международный эксперт должен оказать следующие услуги:

Часть I:

1.1 Представить перечень международных требований, а также требования, предъявляемые к оказанию услуг по экологически безопасной ликвидации ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов (в т.ч. работ по переупаковке, трансграничному перемещению и экологически безопасному уничтожению отходов), и к потенциальным участникам конкурса, необходимые для включения в техническое задание (далее – ТЗ).

1.2. Подготовить дорожную карту (как план работы и инструмент мониторинга и контроля за ходом достижения целей) организации работ в части упаковки и консолидации СОЗ-содержащих отходов в логистических центрах, получения разрешений на трансграничное перемещение опасных отходов, обеспечения трансграничной транспортировки отходов к месту уничтожения, получения сертификатов об уничтожении отходов и иных этапов работ, необходимых согласно международным требованиям.

1.3. Представить актуальную информацию об организациях, осуществляющих безопасное уничтожение СОЗ-содержащих отходов (ртуть- и хлорсодержащие), а также оказывающих услуги по получению разрешений на трансграничное перемещение опасных отходов, их переупаковке и транспортировке.

1.4. Подготовить предложения для включения в техническое задание по экологически безопасной ликвидации имеющихся запасов ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов с учетом международных требований.

1.5. Обеспечить информирование потенциальных участников, осуществляющих уничтожение СОЗ-содержащих отходов, о проводимом конкурсе на оказание услуг по экологически безопасной ликвидации имеющихся запасов ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов.

Выполнение первой части задания должно состояться в течение 7 недель после начала работы над заданием.

Часть II:

2.1. Принять участие в оценке конкурсных предложений, поступивших для участия в открытом конкурсе на оказание услуг по экологически безопасной ликвидации имеющихся запасов ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов.

Выполнение второй части задания должно состояться до конца 2020 года. Работа над 2-й частью включает дистанционное участие в работе комиссии по оценке конкурсных предложений, поступивших для участия в открытом конкурсе на оказание услуг по экологически безопасной ликвидации консолидированных имеющихся запасов ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов.

|  |
| --- |
| **Основные представляемые результаты:**   * Отчет, включающий:   - перечень международных требований, а также требования, предъявляемые к оказанию услуг по экологически безопасной ликвидации ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов (в т.ч. работ по переупаковке, трансграничному перемещению и экологически безопасному уничтожению отходов), и к потенциальным участникам конкурса, необходимые для включения в ТЗ;  - требования и технические решения по определению содержания опасных элементов (хлора и ртути), нормируемых при технологических процессах уничтожения таких отходов, в отгружаемых непригодных пестицидах перед осуществлением вывоза (для включения в ТЗ);  - дорожную карту (как план работы и инструмент мониторинга и контроля за ходом достижения целей) организации работ в части упаковки и консолидации СОЗ-содержащих отходов в логистических центрах, получения разрешений на трансграничное перемещение опасных отходов, обеспечения трансграничной транспортировки отходов к месту уничтожения, получения сертификатов об уничтожении отходов и иных этапов работ, необходимых согласно международным требованиям;  - актуальную информацию об организациях, осуществляющих безопасное уничтожение СОЗ-содержащих отходов (ртуть- и хлорсодержащие), а также оказывающих услуги по получению разрешений на трансграничное перемещение опасных отходов, их переупаковке и транспортировке;  - предложения для включения в ТЗ по экологически безопасной ликвидации имеющихся запасов ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов с учетом международных требований;  - информацию о результатах взаимодействия с потенциальными участниками конкурса, занимающимися уничтожением СОЗ-содержащих отходов, по их информированию о проводимом конкурсе на оказание услуг по экологически безопасной ликвидации имеющихся запасов ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов;   * Отчет с оценкой конкурсных предложений, поступивших для участия в открытом конкурсе на оказание услуг по экологически безопасной ликвидации имеющихся запасов ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов. Рекомендации по определению победителя.   **Прочие обязанности:**   * Выполнение прочих сопутствующих обязанностей по требованию руководителя проекта в целях максимально эффективного выполнения настоящего задания. * Оперативное рассмотрение итоговой редакции ТЗ и внесение замечаний/предложений в случае необходимости, перед объявлением конкурса.   + Оценка поступивших предложений от участников открытого конкурса на оказание услуг по экологически безопасной ликвидации консолидированных имеющихся запасов ПХБ-содержащего оборудования и непригодных пестицидов.   **Организационные вопросы:**   * Эксперту будет предоставлена соответствующая информация, необходимая для выполнения задач согласно данному заданию, доступ к которой не ограничен в соответствии с законодательством Республики Беларусь; * Эксперт должен иметь собственное оборудование (компьютер и т.п.) для работы. |
| **Компетенции** |
| **Корпоративные компетенции:**   * отличные навыки общения и налаживания связей; * умение эффективно работать в команде; * уверенные навыки межличностного общения и проведения переговоров; * умение работать в мультикультурной среде; * здравое суждение и благоразумие.   **Функциональные компетенции:**  **Образование**   * Высшее образование в области охраны окружающей среды, технических или естественных наук либо аналогичных дисциплинах. * Ученая степень в области технических наук является преимуществом.   **Профессиональные и технические знания и опыт:**   * не менее 10 лет опыта работы в области управления опасными отходами и химическими веществами, в том числе непригодными пестицидами и ПХБ; * опыт работы, связанный с реализацией проектов по уничтожению СОЗ (будет являться преимуществом); * знание вопросов трансграничной перевозки опасных отходов в соответствии с международным законодательством (Базельская конвенция, ДОПОГ и др.), подтвержденное соответствующим предшествующим опытом работы. * знание технических вопросов и международных требований, связанных с упаковкой и транспортировкой непригодных пестицидов и ПХБ-содержащего оборудования (трансформаторов и конденсаторов); * знание экологически безопасных технологий уничтожения СОЗ, включая особенности процессов уничтожения, требования к меню загрузки, физико-химическим свойствам уничтожаемых отходов и др.   **Навыки управления и лидерские качества:**  Кандидат должен:   * Демонстрировать уверенные навыки устного и письменного общения; * Уделять первоочередное внимание последствиям и результатам для клиента и положительно реагировать на замечания; * Последовательно применять энергичный, позитивный и конструктивный подход к работе; * Сохранять спокойствие, контроль над ситуацией и самообладание даже в стрессовых ситуациях; * Действовать тактично и дипломатично; * Проявлять дружелюбие и легкость в общении. |
| **Требования к квалификации и опыту** |
| Владение языками:   * Свободное владение английским языком. * Свободное владение русским языком приветствуется, но не является обязательным требованием. |
|  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ А – ФОРМА ФИНАНСОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

От: (ФИО полностью): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Настоящим я подтверждаю свое намерение предоставить услуги в соответствии с Техническим заданием и Объявлением о закупках*

С учётом вышеизложенного, я прошу рассмотреть мое финансовое предложение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Единицы** | **Тариф / доллары США** | **Итого / доллары США** |
| **Вознаграждение** | Рабочие недели |  |  |
| Часть I | 6 |  |  |
| Часть II | 6 |  |  |
| **Вознаграждение – промежуточная сумма** |  |  |  |
| **Прочие расходы: \*** |  |  |  |
| ***Социальный налог в Республике Беларусь\*\**** |  |  | **2 000** |
| **ИТОГО** |  |  |  |

***\* Прочие расходы рассматриваются отдельно только в целях оценки предложения, они будут включены в окончательную (брутто) дневную ставку при подписании контракта. В сравнительной оценке участвует только сумма вознаграждения.***

***\*\* Налог в Фонд социальной защиты населения является обязательным для всех экспертов в Республике Беларусь; он составляет ориентировочно 2 000 долларов США для данного задания, предполагая 2 платежа эксперту.***